ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (полугодовая)

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы » по состоянию на 31.12.2020 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы» |
| 1 | Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | % | 16,6 | 0 | -16,6 | 0 | Подана заявка на субсидию из областного бюджета. Заявка отклонена, подана повторная заявка на 2021 г) |
| з | Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | % | 16,6 | 0 | -16,6 | 0 |  |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы » по состоянию на 31.12.2020 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2020год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы» | всего, в том числе: | 01.01.2020-31.12.2020 | Всего | 1575 | 136,5 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского муниципального района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1575 | 136,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе | всего, в том числе: | 01.01.20120- 31.12.2020 | Всего | 1575 | 136,5 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1575 | 136,5 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района | всего, в том числе: | 01.01.2020- 31.12.2020 | Всего | 0 | 0 | Ед. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска | всего, в том числе: | 01.01.2020-01.12.2020 | Всего | 888,9 | 136,5 | Количество проектов, ед. | 1 | 0 | Выполнены работы по получению положительного заключения на проект СЗЗ. Проект подготавливается для сдачи в экспертизу |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 888,9 | 136,5 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Завершение строительство объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | всего, в том числе: | 01.01.2020-31.12.2020 | Всего | 0 | 0 | Доля выполненных строительных работ (%). | 0 | 0 | Строительство перенесли на 2022-2023 г. |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2020-31.12.2020 | Всего | 0 | 0 | Количество обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений шт. | 76 | 0 0 | Подана заявка в МПР и Э ИО на получение субсидии в 2021 г. |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.001.2020-31.12.2020 | Всего | 686,1 | 0 | Количество обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений шт |  |  |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 686,1 | 0 |  |  |  |  |

Подготовил:

Консультант по природопользованию   администрации Киренского муниципального района                                                                                                                        А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района                                                                                                                                         О.В. Шелковников

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 	О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2025 г.	г.»

за 2020 год

МП «Защита окружающей среды в киренском районе на 2020-2025 г.г.», утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019 № 510

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации –191 312,4 тыс. руб тыс., на 2020 год  было предусмотрено  1 575 тыс. рублей:

- Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района - 0

- Выполнение  проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска – 888,9

- Завершение строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» - 0 тыс.руб

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – 0 тыс.руб.

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – 686,1 тыс. руб.

По факту было выполнено:

- Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района - 0

- Выполнение  проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска – 136,5 тыс. руб. – разработка проекта СЗЗ на объект «Очистные сооружения г. Киренска» и получение положительного санитарно-эпидемоилогического заключения на проект СЗЗ

- Завершение строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» - 0 тыс.руб

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – 0 тыс.руб.

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – 0 тыс. руб.

В течении года были внесены следующие изменения:

1. Постановлением № 97 от 18.02.2020 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии  с бюджетом,

2. Постановлением № 360 от 02.07.2020 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии  с бюджетом,

Целевые показатели, предусмотренные программой, не достигнуты в, в части:

-«Предпроектные и проектные работы по строительству очистных сооружений г. Киренска». – нет положительного заключения государственной экспертизы на ПСД

Основной внешний фактор, влияющие на результаты реализации программы, подрядчик ООО «Сибирь Экология» нарушил сроки контракта (30.11.2017 г.) по проектированию очистных сооружений г. Киренска. В настоящее время проект подготовлен, сдан в государственную экспертизу, устраняются замечания. Ожидаемый срок выполнения работ 01.09.2021 г.

А так же в части следующих мероприятий, ввиду отсутствия субсидии из министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – 686,1 тыс. руб.

Консультант по природопользованию                                                                  А.Л. Литвяков