ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» в 2022 году

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019г. № 513. В течение 2022 года в программу вносились следующие изменения:

 1. Постановлением № 130 от 11.03.2022 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2022-2024 гг.

 2. Постановлением № 399 от 04.07.2022 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2022-2024 гг.

3. Постановлением № 809 от 30.12.2022 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2022 г.

Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб.:

- 104 693,5 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.:

- 97 955,5 тыс. руб.

 Целевые показатели, предусмотренные программой на 2022 год, достигнуты.

 Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме ввиду наличия экономии по торгам.

 Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствуют.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов В.Г. Некрасов

 20.02.2023 г.

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | всего, в том числе: | Х | Всего | 104 693,5 | 97 955,5 | Х | Х | Х | Х |
|   | Х | Федеральный бюджет (ФБ) | 25 108,7 | 25 108,7 |   |   |   |   |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 50 567,1 | 50 549,7 | Х | Х | Х | Х |
| Х | Местный бюджет(МБ) | 29 017,7 | 22 297,1 | Х | Х | Х | Х |
| Разработка проектно-сметной документации | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2022 - 12/2022 | Всего | 1 880,9 | 709,8 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, % | 100 | 100 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 880,9 | 709,8 |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2022 - 12/2022 | Всего | 2 230,3 | 367,4 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 230,3 | 367,4 |
| Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2022 - 12/2022 | Всего | 55 146,5 | 51 451,2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район, % | 100 | 100 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ОБ | 34 783,6 | 34 774,1 |
| МБ | 20 362,9 | 16 677,2 |
| Модернизация школьных систем образования Иркутской области | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2022 - 12/2022 | Всего | 45 435,8 | 45 427,1 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район, % | 100 | 100 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ФБ | 25 108,7 | 25 108,7 |
| ОБ | 15 783,5 | 15 775,7 |
| МБ | 4 543,6 | 4 542,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  | В.Г. Некрасов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района |  |  |  | О.В. Шелковникова |

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» |
| 1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |  |  |  | В.Г. Некрасов |