**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА *(полугодовая)***

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы » по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа *«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы»* |
| 1 | Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | % | 100 | 0 | 0 | - | Работы перенесены на 2024-2025 г. |
| 2 | Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | % | 49,8 | 0 | -49,8 | - | Площадки не обстраивались. |
| 3 | Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | % | 49,8 | 0 | -49,8 | - | Контейнеры для сбора ТКО закуплены, переданы главам сельских поселений. Работы по строительству контейнерных площадок запланированы на 2023 г |
| 4 | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | % | 0 | 0 | 0 | - |  |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы » по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2020-2025 годы» | всего, в том числе: | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 636,9 | 525 | Х | Х | Х | Х |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 636,9 | 525 |
| Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе | всего, в том числе: | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 636,9 | 525 | Х | Х | Х | Х |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 525 |
| Местный бюджет | 636,9 | 525 |
| **Мероприятие 1.1**Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района | всего, в том числе: | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | Ед. | 0 | 0 |  |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.2**Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска | всего, в том числе: | 01.01.2022-01.12.2022 | Всего | 111,9 | 0 | Количество проектов, ед. | 1 | 0 | Подрядчик оказался не добросовестным, идет процедура расторжения муниципального контракта |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 111,9 | 0 |
| **Мероприятие 1.3**Завершение строительство объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | всего, в том числе: | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | Доля выполненных строительных работ (%). | 0 | 0 | Строительство перенесли на 2024-2025 г. |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.4** Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | Количество обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений шт. | 0 | 0 | Земельные участки Главами сельских поселений не определены |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.5** Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 525 | 525 | Количество обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений шт | 76 | 0 | Контейнерные площадки не обустроены, приобретено для их обустройство 228 контейнеров для ТКО, профильное железо и 35 тонн цемента, Обустройство площадок запланировано на 2023 г. |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 525 | 525 |
| **Мероприятие 1.6** Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | Количество приобретенных установок ед. | 0 | 0 | Приобретение установки для сжигания ТКО предусмотрено на 2024 г. |
| Консультант по природопользованию администрации Киренского района | Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.7** Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде | Всего, в том числе:Консультант по природопользованию администрации Киренского района | 01.01.2022-31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде (%) | 0 | 0 | Мероприятия запланированы в 2023 -2025 г. |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |

Подготовил:

Консультант по природопользованию администрации Киренского муниципального района А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковников

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2025 г. г.»

за 2022 год

МП «Защита окружающей среды в киренском районе на 2020-2025 г.г.», утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019 № 510

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации 165 455,1 тыс. руб тыс., на 2022 год было предусмотрено **636,9** тыс. рублей:

- Выполнение проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района – 487,3 тыс.руб

- Выполнение проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска – 111,9 – не освоены, идет процедура расторжения контракта.

- Завершение строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» - 0 тыс.руб.

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений – 0 тыс.руб.

- Обустройство контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений – 525 тыс. руб.

 **По факту было выполнено:**

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений –525 тыс. руб. (приобретение материалов для обустройства контейнерных площадок)

**Целевые показатели, предусмотренные программой, не достигнуты в части:**

- Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» в части переноса строительства на 2024-2025 г.

**-** Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений: - Главами сельских поселений не определены места размещения таких площадок

- Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений: - Площадки планируется обустроить в 2023 г.

 В течении 2022 года были внесены следующие изменения:

1. Постановлением № 134 от 14.03.2022 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом.

2. Постановлением № 760 от 14.12.2022 г. внесены изменения в части:

- добавления основного мероприятия: «Расходы за счёт платы за негативное воздействие на окружающую среду».

3. Постановлением № 810 от 30.12.2022 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом.

Консультант по природопользованию А.Л. Литвяков