ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» в 2021 году

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 16 декабря 2015г. № 683. В течение 2021 года в программу вносились следующие изменения:

1. Постановлением № 208 от 06.04.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.

2. Постановлением № 430 от 05.07.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.

3. Постановлением № 635 от 13.10.2021 г. программа пролонгирована до 2025 года.

Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб.:

- 28 662,3 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.:

- 2 483,8 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2021 год, достигнуты.

Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствие необходимости в проведении работ.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов В.Г. Некрасов

14.02.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |
| «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2021 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» | всего, в том числе: | Х | Всего | 28 662,3 | 2 483,8 | Х | Х | Х | Х |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Х | Местный бюджет(МБ) | 28 662,3 | 2 483,8 | Х | Х | Х | Х |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 03/2021 - 12/2021 | Всего | 28 662,3 | 2 483,8 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, % | 67 | 67 | Возникла экономия при выборе подрядчика |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 28 662,3 | 2 483,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | | |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | | |  |  |  | В.Г. Некрасов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы | | | |  |  |  |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района | | | |  |  |  |  |  | О.В. Шелковникова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) | | | | | | | |
| «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2021 г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» | | | | | | | |
| 1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием | % | 67 | 67 | 0 | 0 | Возникла экономия при выборе подрядчика |
| 2 | Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту | % | 80 | 80 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | |  |  | В.Г. Некрасов |