Пояснительная записка

за 2021 год

**Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025гг.»**

Общий объем запланированных средств на 2021 год составил 290,0 тыс. руб. все средства из местного бюджета. Фактически произведено расходов на сумму 285,9 тыс. руб. Экономия средств в размере 4,1 тыс. руб. обусловлена в результате проведения аукциона.

По итогам 2021 года по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025гг.»:

1. Приобретено учебное оборудование и пособие по БДД для образовательных учреждений на общую сумму 285,9 тыс. руб.

Отклонение целевых показателей:

* 1. по увеличению количества дорожно-транспортных происшествий обусловлено, что все ДТП произошли по вине водителей, а не из-за неудовлетворительного состояния дорог.
	2. по увеличению числа пострадавших в результате ДТП обусловлено ввиду возрастания самих ДТП, но при этом показатель тяжести последствия ДТП снизился на 9,3%

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

* 1. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 14.10.2021г. №637

Начальник отдела по ЭТС и ЖКХ О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025 годы» |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 33 | 118 | 85 | 257,57 | Все ДТП по вине водителей |
| 2 | Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 2 | 12 | 10 | 500 | Ввиду увеличения ДТП возрастает количество пострадавших |
| 3 | Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 1 | 0 | -1 | 0 | - |
| 4 | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | % | 17,0 | 7,7 | -9,3 | 0 | ДТП произошли с наименьшей тяжестью последствий |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2025 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **290,0** | **285,9** | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **290,0** | **285,9** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | **290,0** | **285,9** | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **290,0** | **285,9** | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| Участник 1 – управление образования администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 290,0 | 285,9 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 290,0 | 285,9 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 2 – ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 3 – АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1** Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 290,0 | 285,9 | Х | Х | Х | Х |
| **мероприятие 1.1.**Создание и поддержкам отрядов ЮИД | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед.  | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.2.**выпуск агитационного наглядного материала | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 100,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 0 | Денежные средства были передвинуты на мероприятие по приобретению учебного оборудования и пособия по БДД для образовательных учреждений |
| **мероприятие 1.3.**пошивы формы для членов ЮИД  | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.4.** Проведение мероприятий в рамках профилактической операции, «Внимание дети!» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.5.** Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х  |
| **мероприятие 1.6.** Участие в областном смотре – конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.7.** Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.8.** Анализ состоянию работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте | АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | без финансирования | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.9.** Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов | ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | без финансирования | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.10.** Оснащение школьных автобусов тахографами | Учреждения образования Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.11.** Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.12.** Приобретение учебного оборудования и пособия по БДД для образовательных учреждений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 190,0 | 285,9 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **Мероприятие 1.13** Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |
| **Мероприятие 1.14** Разработка плана и реализации требований по обеспечению транспортной безопасности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Х |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова