ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» в 2023 году

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 16 декабря 2015г. № 683. В течение 2023 года в программу вносились следующие изменения:

1. Постановлением № 127 от 28.03.2023 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2023-2025 гг.

2. Постановлением № 394 от 05.07.2023 г. действие программы пролонгировано до 2027 года.

3. Постановлением № 770 от 29.12.2023 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2023-2025 гг.

Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб.:

- 38 326,7 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.:

- 37 069,3 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2023 год, достигнуты.

Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме ввиду экономии средств при заключении муниципального контракта.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствуют.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов В.Г. Некрасов

26.02.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |
| «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» | всего, в том числе: | Х | Всего | 38 326,7 | 37 069,3 | Х | Х | Х | Х |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Х | Местный бюджет(МБ) | 38 326,7 | 37 069,3 | Х | Х | Х | Х |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2023 - 12/2023 | Всего | 17 914,2 | 16 698,5 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированного на текущий год, % | 100 | 100 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 17 914,2 | 16 698,5 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Киренского городского поселения | 01/2023 - 12/2023 | Всего | 16 912,5 | 16 871,2 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год, % | 100 | 100 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 16 912,5 | 16 871,2 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Алексеевского городского поселения | 01/2023 - 12/2023 | Всего | 3 500,0 | 3 499,6 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год, % | 100 | 100 | Экономия в процессе заключения муниципального контракта |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3 500,0 | 3 499,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: И.о. начальника отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | | |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | | |  |  | И.П. Баянов | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы | | | |  |  |  |  |  |  |
| финансового управления администрации Киренского района | | | |  |  |  |  | О.В. Шелковникова | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) | | | | | | | |
| «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2023 г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» | | | | | | | |
| 1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием | % | 68 | 68 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту | % | 80 | 80 | 0 | 0 | - |
| 3 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 4 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 5 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: И.о. начальника отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | |  |  | И.П. Баянов |