Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр.5-гр.4) | %  (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 годы» | | | | | | | |
| 1 | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом | чел. | 46 578 | 46 578 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | чел. | 26 417 | 26 417 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | чел. | 445 | 445 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**  «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **3 105,1** | 3 076,7 | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **3 105,1** | 3 076,7 | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | **137,0** | 136,5 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **137,0** | 136,5 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 1 – отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 1 968,1 | 1 968,1 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 1 968,1 | 1 968,1 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 2 – отдел по градостроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 1 000,0 | 972,1 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 1 000,0 | 972,1 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.1** Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 3 105,1 | 3 076,7 | Х | Х | Х | Х |
| **мероприятие 1.1.1.**  частичное возмещение затрат по содержанию объектов стоечного флота для осуществления пассажирских перевозок водным транспортом | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 137,0 | 136,5 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 | Погашение кредиторской задолженности за 2015г. |
| **мероприятие 1.1.2.**  возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 1 968,1 | 1 968,1 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.3.**  строительство пешеходных мостков | отдел по градостроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 01.04.2016 г. | МБ | 1 000,0 | 972,1 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова