|  | Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |
| --- | --- |

### Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности по договору найма | кв.м | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Ввод в действие общеобразовательных организаций | тыс.мест | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | тыс.чел | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 4 | Прирост сельского населения обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | тыс.чел | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | 0 | 0 | - | - | - |

Таблица 2

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». | всего, в том числе: | Х | всего | 51,4 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 51,4 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - Консультант по сельскому хозяйству | Х | Всего | 51,4 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 51,4 | 0 |  |  |  | Не предоставлено софинансирование из федерального и областного бюджетов |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов» | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 0 | 0,0 | Количество приобретенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, ед. | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 51,4 | 0,0 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок, ед. | 1 | 0 | Не предоставлено софинансирование из федерального и областного бюджетов |
| Основное мероприятие 1.3 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 0 | 0 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ед. | 0 | 0 |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова

Пояснительная записка

За 2016 год

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киренского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

На 2016 год по данной программе было запланировано строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Макарово. Сметная стоимость составляла 3500 тыс.руб. (ФБ и ОБ – 3448,6 тыс.руб., МБ – 51,4 тыс.руб.).

Общий объем финансирования на 2016 год составил 51,4 тыс.руб., все средства местного бюджета. Исполнено было 0,0 тыс.руб., ввиду того, что из федерального и областного бюджетов не было предоставлено финансирование на строительство спортивной площадки.

В 2016 г. в Муниципальную программу трижды вносились изменения следующими постановлениями: от 31.03.2016 г. № 161 (приведение в соответствии с бюджетом), от 16.06.2016г. № 313 (приведение муниципальной программы в соответствие с требованиями  Положения о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённого постановлением администрации Киренского муниципального района от 19.04.2016 № 189), от 30.12.2016 г. № 576 (приведение в соответствии с бюджетом).

Консультант по сельскому хозяйству                                                        Е.А. Елизарова