Муниципальная программа утверждена постановлением от 28.10.2014 г. №1124

С изменениями согласно постановлений: от 14.05.2015г №319., от 14.08.2015г. №517, от 23.11.2015 г. №637, от 31.12.2015 г. №701, от 28.06.2016 г.№337, от 30.12.2016 г.№573, от 17.01.2017 №11

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017гг.»**

**Киренск – 2014 год**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017гг.– (далее Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отдел экономике администрации Киренского муниципального района  Отдел по градостроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Киренского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы | Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Киренского района водным, автомобильным транспортом. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 2. **Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом.** 3. **Количество перевезенных пассажиров водным транспортом.** |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1.1. Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | **Всего – 10030,5 тыс. руб.**  за счет средств бюджета района 12479,5 тыс. руб. в том числе по годам:  2015г. – 4 329,4 тыс. руб.  2016г. – 3105,1 тыс. руб.  2017г. – 2596,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы | 1. Увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом до 48 861 чел.; 2. Увеличение количества перевезенных пассажиров водным транспортом до 467 чел.; 3. Увеличение количества перевезенных пассажиров по маршрутам, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникают недополученные доходы до 27 711 чел. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Транспорт — это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов.

Транспорт играет исключительно важную роль в социально-экономическом развитии Киренского района. Это связано с тем, что транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения.

Транспортный комплекс - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Киренского района. Главной целью функционирования и развития транспортной системы Киренского района является гарантированное и качественное обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров.

В условиях реформирования экономики усиливается влияние транспортной отрасли на развитие других отраслей экономики и социальной сферы, которые, в свою очередь, предъявляют более жесткие требования к качеству транспортного обслуживания. В состав транспортной системы Киренского района входят объекты водного и автомобильного транспорта.

Транспортный комплекс Киренского района образуют несколько мелких организаций (включая индивидуальных предпринимателей), относящихся к различным видам транспорта и формам собственности, специализирующихся на выполнении определенных видов перевозок и других транспортных услуг.

В настоящее время большинство населенных пунктов Киренского района охвачены регулярными пригородными автобусными перевозками, которые осуществляют индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью.

Доля населения не имеющая регулярного автобусного сообщения с административным центром составляет 3%.

Автобусный парк администрации Киренского района представлен большей частью автобусами марки ПАЗ-32054- 1 единица, ПАЗ – 32053 – 1 единица, ПАЗ –3206-110 - 1 единица, микроавтобусы марки «Истана» - 2 единицы. За 2013 год организации, индивидуальные предприятия перевезли 39,948 тыс. человек.

В весенний период при отсутствии ледовой переправы и невозможности передвижения общественного транспорта (автобусов) к населенным пунктам с. Кривая Лука, п. Алексеевск, п. Бубновка для доступности населения в административный центр и не снижения пассажиропотока проводятся мероприятия по строительству пешеходных мостков.

В населенные пункты с. Миронов, с. Коршуново, п. Визирный автобусные перевозки отсутствуют, в летний период перевозка пассажиров осуществляется водным транспортом теплоходом «Полесье», в зимний период воздушный транспорт, один раз в месяц выполняется рейс вертолетом МИ-8.

Ввиду отсутствия автомобильных дорог и низким количеством выполняемых рейсов воздушным транспортом, в зимний период осуществляется работа по обустройству и содержанию зимника до населенных пунктов с. Миронов, с. Коршуново. Обустройство зимника позволяет населению чаще осуществлять поездки до административного центра.

Для осуществления перевозок пассажиров водным транспортом, ежегодно необходимо проводить работу по установлению и содержанию дебаркадера ДМ-41 для подхода речных пассажирских судов типа теплохода «Полесье». За 2013 год водным транспортом в нижние подрайоны (Мироново, Коршуново, Визирный) перевезено 404 человека.

Серьезную проблему и угрозу при эксплуатации транспортных средств, представляет существенный износ основных фондов организаций пассажирского транспорта общего пользования. Степень износа автотранспортных средств составила в 2013 году – 65%. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных средств недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли.

В настоящее время требуется принятие мер, направленных на модернизацию и развитие транспортной системы Киренского района. Решение существующих проблем транспортного комплекса района возможно путем разработки и реализации конкретных мероприятий на основании программно-целевого метода, который является одним из наиболее эффективных по воздействию на экономику, так как позволяет в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития района в увязке с единой региональной политикой государства.

При разработке программы развития транспортного комплекса, одним из направлений является развитие сети автомобильных дорог. В связи с достаточно сложным географическим положением Киренского района, а именно прохождением через весь район судоходной реки Лены, существуют естественные разрывы автомобильных дорог, разделяющие сообщение между населенными пунктами. В зимний период сообщение осуществляется через ледовые переправы, а в летний действуют паромные переправы. В период рекостава и хода реки регулярное транспортное сообщение отсутствует. Соответственно более важной задачей становится планирование мероприятий по определению и возможности строительства искусственных сооружений, а именно мостового перехода через реку Лену.

Строительство мостового перехода позволит увеличить транспортный потенциал района и развить транспортно-экономические связи с близлежащими районами, создать на территории района ключевое транспортное звено на перспективных транспортных направлениях.

Для определения возможности строительства мостового перехода через реку Лена необходима разработка технико-экономического обоснования строительства мостового перехода, с последующей разработкой проектно-сметной документацией и получением положительного заключения государственной экспертизы.

Проведенный анализ ситуации в транспортном комплексе района подтверждает целесообразность и необходимость решения проблем развития транспортного комплекса путем реализации муниципальной программы.

В целом анализ пассажирского транспортного комплекса выделяет значение городских сообщений. Их количество преобладает во всех доступных населению видах транспорта — автомобильном, воздушном, водном. В других частях района пригородные поездки затруднены вследствие большей зависимости от одного вида транспорта, значительно худшего состояния дорог и другой транспортной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель – создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Киренского муниципального района.

Задача Муниципальной программы:

Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Киренского района водным, автомобильным транспортом.

Перечень целевых показателей:

1. Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
2. **Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом.**
3. **Количество перевезенных пассажиров водным транспортом.**

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведено в приложении 1.

Муниципальная программа будет реализовываться в период   
2015-2017 годов. Разделения её на этапы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Муниципальная программа не предусматривает подпрограммы.

Основным мероприятием муниципальной программы является развитие транспортного комплекса на территории Киренского района.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2015-2017 годах составляет 10030,5тыс.  руб. за счет средств районного бюджета – 10030,5тыс.  руб., в т.ч. по годам:

2015г. – 4329,4 тыс. руб.

2016г. – 3105,1 тыс. руб.

2017г. – 2596,0 тыс. руб.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2015 по 2017 годы удастся достичь следующих результатов:

1) Увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом до 48 861 чел.;

2) Увеличение количества перевезенных пассажиров водным транспортом до 467 чел.

3) Увеличение количества перевезенных пассажиров по маршрутам, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникают недополученные доходы до 27 711 чел.

Реализация муниципальной программы будет способствовать созданию в Киренском районе качественно новых условий для обеспечения организации перевозки пассажиров в пригородном сообщении автомобильным, водным транспортом, отвечающим условиям безопасности дорожного движения.

В результате реализации муниципальной программы к 2017 году должны быть созданы предпосылки к формированию транспортного комплекса Киренского района, характеризуемого следующими целевыми ориентирами:

создание удобных и безопасных условий по организации транспортного обслуживания Киренского района для жителей Киренского района;

обеспечение транспортной доступности на регулярной основе между поселениями Киренского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 г.г.» | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГГ.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | | | Ед. изм. | | | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный год, 2013 | | | текущий год (оценка), 2014 | | | первый год действия программы, 2015 | | | второй год действия программы, 2016 | | | | | | | год завершения действия программы, 2017 | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | | | 8 | | | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017гг.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом | | | | чел. | | | 39 948 | | | 42 048 | | | 44 360 | | | 46 578 | | | | | | | 48 861 | | | |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров, по которым проводится возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | | | | чел. | | | 22 497 | | | 23 847 | | | 25 159 | | | 26 417 | | | | | | | 27 711 | | | |
| 3 | Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | | | | чел. | | | 404 | | | 404 | | | 424 | | | 445 | | | | | | | 467 | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» | | | | | | | | |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНАНА 2015-2017 ГГ.» КИРЕНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | |  | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | | | | | | | | Источники финансирования | | Оценка расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | |
| Первый год действия программы, 2015 | | | Второй год действия программы, | | | | | | | Год завершения действия программы, | | | | Всего |
| 2016 | | | | | | | 2017 | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | |  |
| Программа «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.» | | всего, в том числе: | | | | | | | | Всего | | **4329,4** | | | **3105,1** | | | | | | | **2596,0** | | | | **10030,5** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Местный бюджет (МБ) | | 4329,4 | | | 3105,1 | | | | | | | 2596,0 | | | | 10030,5 |
| Иные источники (ИИ) | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 812,9 | | | 137,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 949,9 |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| МБ | | 812,9 | | | 137,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 949,9 |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Участник 1: отдел по экономике администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 2175,3 | | | 1968,1 | | | | | | | 1546,0 | | | | 5689,4 |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| МБ | | 2175,3 | | | 1968,1 | | | | | | | 1546,0 | | | | 5689,4 |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Участник 2: Отдел по градостроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 1341,2 | | | 1000,0 | | | | | | | 1050,0 | | | | 3391,2 |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| МБ | | 1341,2 | | | 1000,0 | | | | | | | 1050,0 | | | | 3391,2 |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района | | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 4 329,4 | | | 3 105,1 | | | | | | | 2 596,0 | | | | 10 030,5 |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| МБ | | 4 329,4 | | | 3 105,1 | | | | | | | 2 596,0 | | | | 10 030,5 |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. обустройство и содержание зимников до населенных пунктов с. Мироново, с. Коршуново, п. Визирный | | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 80,4 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 80,4 |
| ОБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| ФБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| МБ | | 80,4 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 80,4 |
| ИИ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Мероприятие 1.1.2. Частичное возмещение затрат по содержанию объектов стоечного флота для осуществления пассажирских перевозок водным транспортом | | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 632,5 | | | 137,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 769,5 |
| ОБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| ФБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| МБ | | 632,5 | | | 137,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 769,5 |
| ИИ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Мероприятие 1.1.3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | | Отдел по анализу и прогнозированию, социально-экономическому развитию и бытовому обслуживанию администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 2 175,3 | | | 1 968,1 | | | | | | | 1 546,0 | | | | 5 689,4 |
| ОБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| ФБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| МБ | | 2 175,3 | | | 1 968,1 | | | | | | | 1 546,0 | | | | 5 689,4 |
| ИИ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Мероприятие 1.1.4. Строительство пешеходных мостков | | Отдел по градостроительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 1 341,2 | | | 1 000,0 | | | | | | | 1 050,0 | | | | 3 391,2 |
| ОБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| ФБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| МБ | | 1 341,2 | | | 1 000,0 | | | | | | | 1 050,0 | | | | 3 391,2 |
| ИИ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Мероприятие 1.1.5. Экономическое обоснование строительства мостового перехода через р.Лена на территории Киренского муниципального района. | | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | | | | | | Всего | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 100,0 |
| ОБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| ФБ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |
| МБ | | 100,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | 100,0 |
| ИИ | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | | | Приложение 3 к постановлению администрации Киренского муниципального района | | | |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | |
| *«Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017 гг.»* | | | | | | | | | | | | |
| (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | | | | |
| **на 2017г.** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель | | | Срок реализации | | | Наименование показателя объема мероприятия | | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
| с (месяц/год) | | по (месяц/год) |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | **Основное мероприятие: Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района** | | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | Х | | Х | **2596** |
| 2 | Мероприятие: Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом | | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 1546 |
| 3 | Мероприятие: Строительство пешеходных мостков | | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 1050 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | | | | | | | | | | | **2596** |

Утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 17 января 2017 № 10, с изменениями от 17 января 2017 №11

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»**

**Киренск – 2016 год**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Киренского муниципального района 2. Управление образования администрации Киренского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского муниципального района. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского муниципального района 2. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Киренского района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района 2. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 3. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии 4. . Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; 5. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района 6. . Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района 7. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района 2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района |
| Основные мероприятия муниципальной программы | отсутствуют |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается –  **14616,30** тыс. руб., в том числе  2017г. – 1714,0 тыс. руб.  2018г. – 4149,6 тыс. руб.  2019г. – 4298,9 тыс. руб.  2020 – 4453,8 тыс. руб.  В том числе средства местного бюджета **14616,30**тыс. руб.:  2017г. – 1714,0 тыс. руб.  2018г. – 4149,6 тыс. руб.  2019г. – 4298,9 тыс. руб.  2020 – 4453,8 тыс. руб.  средства областного бюджета 0 тыс. руб.:  2017г. – 0 тыс. руб.  2018г. – 0 тыс. руб.  2019г. – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб.  средства из иных источников 0 тыс. руб.  2017г. – 0 тыс. руб.  2018г. – 0 тыс. руб.  2019г. – 0 тыс. руб.  2020 – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы возможно обеспечить:   1. Завоз топливно-энергетических ресурсов на 100%. и не снижению данного показателя; 2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 1 ед. 3. Снижение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 19% 4. Увеличение и удержание доли объемов энергетических ресурсов, потребление в БУ, оплата за которые осуществляется с использованием приборов учета:   – по электрической энергии до 100%;  – по тепловой энергии до 100%;  – по воде до 100%.   1. Увеличение доли БУ, финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование до 100%; |

РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Город Киренск расположен на одном из плоских мысов, вдающихся между р. Леной и впадающей в нее р. Киренгой. Река Лена берет свое начало на склоне Прибайкальских гор, вытекает она из небольшого горного озера, находящегося в 16 км. от побережья озера Байкала и впадает в море Лаптевых. Река Лена у г. Киренска, начиная от устья р. Киренга, имеет множество островов.

Киренский район является одним из периферийных таежных районов старого освоения Иркутской области. Расположен в северо-восточной ее части и граничит на востоке с Мамско-Чуйским, на северо-западе – с Катангским, на севере – с Ленским, на западе – с Усть-Кутским, на юге – Казаченско-Ленским районами. Площадь территории района оставляет 43,8 тыс. км.2 или 5,8% от площади области, численность населения - 18,250 тыс. чел. (0,8% населения области).

Жилищно-коммунальный комплекс Киренского района функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Киренский район приравнен к районам Крайнего Севера, климат резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января на территории Киренского района от -30°С до -50°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля на территории Киренского района от +17°С до +33°С), во второй половине – дождливое.

Так как район отнесен к районам Крайнего Севера, вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов занимают важное место в деятельности отрасли.

Жилищно-коммунальный комплекс Киренского района состоит из 20 теплоисточников в том числе 4 на жидком топливе (мазут) и 16 на твердом (уголь, дрова, щепа), жилищный фонд – 3566 ед., протяженность тепловых сетей 77,458 км. и водопроводных – 60,45км. Тепловые сети имеют 39% ветхих, водопроводные – 24%. Водоснабжение Киренского района осуществляется 6-ю водозаборами. Центральное тепло-, водоснабжение и водоотведение осуществляется только в г. Киренске, п. Алексеевск, с.Бубновка.

Основными потребителями тепловой энергии на территории Киренского района являются население и социальная сфера. В системах коммунальной инфраструктуры основными являются следующие проблемы:

1. системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций;
2. дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;
3. имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери их при транспорте до потребителей, а также в ходе использования.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Дальнейшее недофинансирование сектора может привести к ухудшению ситуации и повышению социальных рисков на значительной территории Киренского района. В целях преодоления существующих проблем муниципальной программой предусмотрено:

- создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района;

создание условий по обеспечению резервным электроснабжением объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих работу бюджетных учреждений.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Киренского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью. Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории Киренского муниципального районе в топливном эквиваленте составило в 2015 году более 20 тыс. т.у.т.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Киренского муниципального района предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Киренского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики Киренского района и налоговых поступлений в бюджет.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Киренского района, и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории Киренского района будут значительно отставать от сопоставимых показателей других районов, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике других районов Иркутской области.

По итогам реализации программы 2013-2016 гг.:

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

1. Проведены обязательные энергетические обследования в 34-ти учреждениях образования
2. Оснащены приборами учета тепловой энергии 14 учреждений образования и 2 учреждения культуры
3. Проведены мероприятия по выявлению, постановке на учет и оформлению права муниципальной собственности на 13 бесхозяйственных объектов недвижимого имуществ используемые для передачи энергетических ресурсов
4. Выполнена реконструкция электрических сетей с. Красноярово

По подпрограмме «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района»:

1. Обеспечен завоз топливно-энергетических ресурсов на 100%.
2. Проведен капитальный ремонт тепловодотрасс от котельной № 14 до МКДОУ "Детский сад № 9 г. Киренска"и до МАУДО "ДЮЦ "Гармония"
3. Закуплены необходимые материалы для создания аварийно - технического запаса Киренского района

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского муниципального района.

Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие задачи:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского муниципального района
2. Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Киренского района

Эти направления отражены в целевых показателях муниципальной программы и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, следовательно, сокращение расходов бюджета на повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Значения целевых показателей приведены в приложении 1 к программе, методика расчёта представлена в соответствующей подпрограмме.

Срок реализации подпрограмм: 2017-2020 годы, реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную программу, имеют четкую отраслевую направленность.

Структура муниципальной программы включает в себя 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района»;

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района;
2. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на межселенной территории;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры

подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района»;

Основное мероприятие: Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, поступательное социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики на основе модернизации и повышения энергоэффективности.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2020 годах составит:

за счет всех источников финансирования – **14616,30** тыс. рублей, в том числе:

за счет планируемых средств местного бюджета - 14616,30 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет иных источников – 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования указано в приложении 2

При реализации муниципальной программы в установленном порядке могут быть использованы средства переданные из областного бюджета.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Киренского муниципального района на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации муниципальной программы возможно обеспечить:

1. Завоз топливно-энергетических ресурсов на 100%. и не снижению данного показателя;
2. Снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 0 ед.
3. Снижение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 19%
4. Увеличение и удержание доли объемов энергетических ресурсов, потребление в БУ, оплата за которые осуществляется с использованием приборов учета:

– по электрической энергии до 100%;

– по тепловой энергии до 100%;

– по воде до 100%.

4. Увеличение доли БУ, финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование до 100%;

5. Уменьшение фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на межселенной территории Киренского муниципального района до 5%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | | Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг."" | | | | | |
| **Сведения о составе и значениях целевых показателей Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг."** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | 2016 (оценка) | | 2017 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | | | 7 | 8 | 8 | |
| **Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг."** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; | | % | 83 | | | 83 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | | % | 100 | | | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | | % | 76 | | | 84 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; | | % | 83 | | | 83 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| **Подпрограмма 2. "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | | % | 100 | | | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | |
| 2.2. | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | | ед. | 5 | | | 4 | | 3 | | | | 2 | 1 | 1 | |
| 2.3. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | | % | 20,7 | | | 20,3 | | 20 | | | | 19 | 19 | 19 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 к муниципальной программе  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020гг."  **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг." за счет всех источников финансирования** | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг."** | всего, в том числе: | **Всего** | 1 714,00 | 4 149,60 | 4 298,90 | 4 453,80 | 14 616,30 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет(МБ) | 1 714,00 | 4 149,60 | 4 298,90 | 4 453,80 | 14 616,30 |
| иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 1 244,00 | 1 965,60 | 2 036,30 | 2 109,70 | 7355,60 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 244,00 | 1 965,60 | 2 036,30 | 2 109,70 | 7355,60 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | всего | 470,00 | 2184,00 | 2262,60 | 2344,10 | 7260,70 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 470,00 | 2184,00 | 2262,60 | 2344,10 | 7260,70 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 2.Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района"** | всего, в том числе: | Всего | **470,00** | **2184,00** | **2262,60** | **2344,10** | **7260,70** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет(МБ) | 470,00 | 2184,00 | 2262,60 | 2344,10 | 7260,70 |
| иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | всего | **470,00** | **2184,00** | **2262,60** | **2344,10** | **7260,70** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 470,00 | 2184,00 | 2262,60 | 2344,10 | 7260,70 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 2.Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.** Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | **всего** | **330,00** | **343,20** | **355,50** | **368,30** | **1397,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 330,00 | 343,20 | 355,50 | 368,30 | 1397,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района. | всего, в том числе: | всего | **30,00** | **31,20** | **32,30** | **33,50** | **127,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 30,00 | 31,20 | 32,30 | 33,50 | 127,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | всего | **30,00** | **31,20** | **32,30** | **33,50** | **127,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 30,00 | 31,20 | 32,30 | 33,50 | 127,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2. Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | всего, в том числе: | всего | **300,00** | **312,00** | **323,20** | **334,80** | **1270,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 300,00 | 312,00 | 323,20 | 334,80 | 1270,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | всего | **300,00** | **312,00** | **323,20** | **334,80** | **1270,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 300,00 | 312,00 | 323,20 | 334,80 | 1270,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 2.Управление образования администрации Киренского муниципального района | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.** Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | всего, в том числе: | всего | **140,00** | **280,80** | **290,90** | **301,40** | **1013,10** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 140,00 | 280,80 | 290,90 | 301,40 | 1013,10 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.Реализация строительства и реконструкции электрических сетей с.Красноярово | Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | всего | **140,00** | **280,80** | **290,90** | **301,40** | **1013,10** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 140,00 | 280,80 | 290,90 | 301,40 | 1013,10 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2. Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло-и энергоснабжение) | Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе: | всего | **0,00** | **1560,00** | **1616,20** | **1674,40** | **4850,60** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 1560,00 | 1616,20 | 1674,40 | 4850,60 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1 замена деревянных оконных блоков на оконные и блоки из ПВХ | Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | всего | **0,00** | **1560,00** | **1616,20** | **1674,40** | **4850,60** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 1560,00 | 1616,20 | 1674,40 | 4850,60 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| **Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе** | всего, в том числе: | Всего | **1 244,0** | **1 965,6** | **2 036,3** | **2 109,7** | **7 355,6** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | 2 109,7 | 7 355,6 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | 2 109,7 | 7 355,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | 2 109,7 | 7 355,6 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | 2 109,7 | 7 355,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | 2 109,7 | 7 355,6 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1. Подготовка причалов для приемки топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений Киренского муниципального района | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 0,0 | 109,2 | 113,1 | 117,2 | 339,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 109,2 | 113,1 | 117,2 | 339,5 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.2. Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 554,0 | 576,2 | 596,9 | 618,4 | 2 345,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 554,0 | 576,2 | 596,9 | 618,4 | 2 345,5 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.3. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 190,0 | 197,6 | 204,7 | 212,1 | 804,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 190,0 | 197,6 | 204,7 | 212,1 | 804,4 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.4. Содержание дизельной электростанции | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 0,0 | 562,6 | 582,9 | 603,9 | 1 749,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 562,6 | 582,9 | 603,9 | 1 749,4 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.5. Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 500,0 | 520,0 | 538,7 | 558,1 | 2 116,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 500,0 | 520,0 | 538,7 | 558,1 | 2 116,8 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | Приложение 6 к постановлению администрации Киренского муниципального района | | |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | |
| *«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.»* | | | | | | | | | | |
| (далее – муниципальная программа) | | | | | | | | | | |
| **на 2017г.** | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | | | Наименование показателя объема мероприятия | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
| с (месяц/год) | | по (месяц/год) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | **Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района"** | **Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района** | **01.01.2017** | | **31.12.2017** | | **Х** | **Х** | **2 100,0** |
| 1.1 | | **Основное мероприятие 1:** Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Х | Х | 330,0 |
| 1.1.1 | | Мероприятие: Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района. | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Количество мероприятий | 1 | 30,0 |
| 1.1.2 | | Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Количество приборов учета | 3 | 300,0 |
| 1.2 | | **Основное мероприятие 2.** Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 270,0 |
| 1.2.1 | | Мероприятие 2.2. Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и энергоснабжение) | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 270 |
| 1.3 | | **Основное мероприятие 3.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1500 |
| 1.3.1 | | Мероприятие 3.1 замена деревянных оконных блоков на оконные и блоки из ПВХ | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1500 |
| 2 | | **Подпрограмма 2. "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики** **в Киренском районе"** | **Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района** | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | **Х** | **Х** | **1 890,0** |
| 2.1 | | Основное мероприятие : Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Х | Х | 1 890,0 |
| 2.1.1 | | Мероприятие: Подготовка причалов для приемки топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений Киренского муниципального района | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 105,0 |
| 2.1.2 | | Мероприятие: Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 554,0 |
| 2.1.3 | | Мероприятие: Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 190,0 |
| 2.1.4 | | Мероприятие Содержание дизельной электростанции | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 541,0 |
| 2.1.5 | | Мероприятие: Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы | Отдел по электроснабжению, транспорту,связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 500,0 |
|  | | ИТОГО по муниципальной программе | | | | | | | | **3 990,0** |

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 ГГ.»**

**Киренск - 2016 год**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг."**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг. |
| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЭТС и ЖКХ комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |
| Участники подпрограммы | 1.Администрация Киренского муниципального района  2.Управление образования администрации Киренского муниципального района |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района.  2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры на территории Киренского муниципального района.  3. Создание условий для строительства и реконструкции электрических сетей на территории Киренского муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского    муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;  2.Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; 3. Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; 4. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района 2. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы | Отсутствует |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается – **7260,7** тыс. руб., в том числе  2017г. – 470 тыс. руб.  2018г. – 2184 тыс. руб.  2019г. – 2262,6 тыс. руб.  2020г – 2344,1 тыс. руб.  средства областного бюджета **0**тыс. руб.:  2017г. – 0 тыс. руб.  2018г. – 0 тыс. руб.  2019г. – 0 тыс. руб.  2020г. – 0 тыс. руб.  средства местного бюджета **7260,7** тыс. руб.:  2017г. – 470 тыс. руб.  2018г. – 2184 тыс. руб.  2019г. – 2262,6 тыс. руб.  2020г – 2344,1 тыс. руб.  средства из иных источников **0** тыс. руб.:  2017г. – 0 тыс. руб.  2018г. – 0 тыс. руб.  2019г. – 0 тыс. руб.  2020г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации программы возможно обеспечить:  Увеличение и удержание доли объемов энергетических ресурсов, потребление в БУ, оплата за которые осуществляется с использованием приборов учета:  – по электрической энергии до **100%**;  – по тепловой энергии **до 100%**;  – по воде **до 100%**.  Увеличение доли БУ, финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование **до 100%;**  Уменьшение фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на межселенной территории Киренского муниципального района до **5%;** |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского муниципального района.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района.

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Киренского района.

3. Создание условий для строительства и реконструкции электрических сетей на территории Киренского муниципального района.

Эти направления отражены в целевых показателях подпрограммы и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, следовательно, сокращение расходов бюджета на повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность (Приложение 1).

Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму:

1. Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование рассчитывается как:

**DБУ=Nобсл./Nобщ**., где

**Nобсл**- количество БУ, финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование.

Nобщ.- общее количество бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых необходимо проведение обязательных энергетических обследований.

2. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района рассчитывается как:

**DЭЭ=VПУЭЭ/Vобщ ЭЭ**., где

**VПУЭЭ**- объем ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

**Vобщ ЭЭ**- общий объем ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района.

3.Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района рассчитывается как:

**DТЭ=VПУТЭ/Vобщ ТЭ**., где

**VПУТЭ -** объем ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

**Vобщ ТЭ** - общий объем ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района.

4. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района муниципального района, рассчитывается как:

**Dводы=VПУводы/Vобщ воды**., где

**VПУводы** - объем воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

**Vобщ** - воды общий объем воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района.

**DБУ=Nобсл./Nобщ**., где

В соответствии с п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 рекомендовано ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей c учетом фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы и изменения социально-экономической обстановки на территории области, не связанной с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Срок реализации подпрограммы: 2017-2020 годы, реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы -отсутствуют

В рамках подпрограммы определены следующие основные мероприятия:

1.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района

2.Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Киренского муниципального на данный момент не установлены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2020 за счет всех источников финансирования годах составит –– **7260,7** тыс. руб., в том числе

2017г. – 470 тыс. руб.

2018г. – 2184 тыс. руб.

2019г. – 2262,6 тыс. руб.

2020 – 2344,1 тыс. руб.

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы:

а) средства, переданные из федерального бюджета;

б) иные внебюджетные средства, в том числе:

– средства организаций коммунального комплекса, субъектов электроэнергетики;

– средства энергосервисных организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования и мероприятия подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в подпрограмму.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | | Приложение 1 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" | | | | |
| **Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 (оценка) | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | | 2 | | 3 | 7 | | 8 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; | | % | 83 | | 83 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 3 | | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | | % | 76 | | 84 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4 | | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; | | % | 83 | | 83 | 100 | | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | Приложение 2 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" | | |
| **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" за счет всех источников финансирования (далее – программа)** | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | | Источники финансирования | Оценка расходов | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района** | | всего, в том числе: | | Всего | **470,00** | **2184,00** | **2262,60** | **2344,10** | **7260,70** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет(МБ) | 470,00 | 2184,00 | 2262,60 | 2344,10 | 7260,70 |
| иные источники (ИИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | | всего | **470,00** | **2184,00** | **2262,60** | **2344,10** | **7260,70** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 470,00 | 2184,00 | 2262,60 | 2344,10 | 7260,70 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 2.Управление образования администрации Киренского муниципального района | | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.1.** Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | **всего** | **330,00** | **343,20** | **355,50** | **368,30** | **1397,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 330,00 | 343,20 | 355,50 | 368,30 | 1397,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района. | | всего, в том числе: | | всего | **30,00** | **31,20** | **32,30** | **33,50** | **127,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 30,00 | 31,20 | 32,30 | 33,50 | 127,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | | всего | **30,00** | **31,20** | **32,30** | **33,50** | **127,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 30,00 | 31,20 | 32,30 | 33,50 | 127,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.2. Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | | всего, в том числе: | | всего | **300,00** | **312,00** | **323,20** | **334,80** | **1270,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 300,00 | 312,00 | 323,20 | 334,80 | 1270,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | | всего | **300,00** | **312,00** | **323,20** | **334,80** | **1270,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 300,00 | 312,00 | 323,20 | 334,80 | 1270,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник 2.Управление образования администрации Киренского муниципального района | | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.2.** Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | | всего, в том числе: | | всего | **140,00** | **280,80** | **290,90** | **301,40** | **1013,10** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 140,00 | 280,80 | 290,90 | 301,40 | 1013,10 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.1.Реализация строительства и реконструкции электрических сетей с.Красноярово | | Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | | всего | **140,00** | **280,80** | **290,90** | **301,40** | **1013,10** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 140,00 | 280,80 | 290,90 | 301,40 | 1013,10 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 2. Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло-и энергоснабжение) | | Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.3.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры | | всего, в том числе: | | всего | **0,00** | **1560,00** | **1616,20** | **1674,40** | **4850,60** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 1560,00 | 1616,20 | 1674,40 | 4850,60 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 замена деревянных оконных блоков на оконные и блоки из ПВХ | | Участник 1. Администрация Киренского муниципального района | | всего | **0,00** | **1560,00** | **1616,20** | **1674,40** | **4850,60** |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 1560,00 | 1616,20 | 1674,40 | 4850,60 |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»**

**Киренск – 2016 год**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

**«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО**

**ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2020 Г.Г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг. |
| Наименование подпрограммы | Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Киренского района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района 2. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 3. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы | Отсутствует |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается – 7355,6 тыс. руб.:, в том числе  2017г. – 1244,0 тыс. руб.  2018г. – 1965,6 тыс. руб.  2019г. – 2036,3 тыс. руб.  2020г. – 2109,7 тыс. руб.  средства областного бюджета **0** тыс. руб.:  2017г. – 0 тыс. руб.  2018г. – 0 тыс. руб.  2019г. – 0 тыс. руб.  2020г. – 0 тыс. руб.  средства местного бюджета 7355,6 тыс. руб.:  2017г. – 1244,0 тыс. руб.  2018г. – 1965,6 тыс. руб.  2019г. – 2036,3 тыс. руб.  2020г. – 2109,7 тыс. руб.  средства из иных источников **0** тыс. руб.:  2017г. – 0 тыс. руб.  2018г. – 0 тыс. руб.  2019г. – 0 тыс. руб.  2020г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации программы возможно обеспечить:   1. Завоз топливно-энергетических ресурсов на 100% и не снижению данного показателя; 2. Оперативно устранять аварийные ситуации на объектах тепло-, водоснабжения в кратчайшие сроки, что обеспечит к недопущению остановки работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и не снижению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 3. Снижение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 19%. |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следующие задачи:

1.Повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Киренского района

Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений показателей:

1. Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района, определяется как

**NТЭР=Vзавезенный/Vпотребность** **ТЭР**, где

Vзавезенный- завезенный объем топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района

**Vпотребность** **ТЭР-** необходимый объем топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, рассчитывается с использованием статистических данных 2015,2016 года с последующим приведением количества аварий к минимуму за счет реализации мероприятий подпрограммы.
2. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, рассчитывается как:

**D потерь =Vпотерь/Vобщ**, где

Vпотерь – объем потерь по тепловой энергии

Vобщ- суммарный объем отпуска тепловой энергии

Значения целевых показателей достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2017-2020 годы, реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы – отсутствуют.

В рамках подпрограммы определено одно основное мероприятие поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры муниципального регулирования в области поддержки жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе на данный момент не установлены.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2020 за счет всех источников финансирования годах составит – 7 355,6тыс. руб., в том числе

2017г. – 1244,0 тыс. руб.

2018г. – 1965,6 тыс. руб.

2019г. – 2036,3 тыс. руб.

2020г. – 2109,7 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | Приложение 2 к подпрограмме "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" | | | |
| **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" за счет всех источников финансирования** | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов | | | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | всего |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 9 | | 10 |
| **Подпрограмма 2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе** | всего, в том числе: | Всего | **1 244,0** | **1 965,6** | **2 036,3** | | **2 109,7** | | **7 355,6** |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | | 2 109,7 | | **7 355,6** |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | | 2 109,7 | | **7 355,6** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | | 2 109,7 | | **7 355,6** |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | | 2 109,7 | | **7 355,6** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 1 244,0 | 1 965,6 | 2 036,3 | | 2 109,7 | | **7 355,6** |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1 Подготовка причалов для приемки топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений Киренского муниципального района | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 0,0 | 109,2 | 113,1 | | 117,2 | | **339,5** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 109,2 | 113,1 | | 117,2 | | **339,5** |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 554,0 | 576,2 | 596,9 | | 618,4 | | **2 345,5** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 554,0 | 576,2 | 596,9 | | 618,4 | | **2 345,5** |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.3 Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 190,0 | 197,6 | 204,7 | | 212,1 | | **804,4** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 190,0 | 197,6 | 204,7 | | 212,1 | | **804,4** |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.4. Содержание дизельной электростанции | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 0,0 | 562,6 | 582,9 | | 603,9 | | **1 749,4** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 562,6 | 582,9 | | 603,9 | | **1 749,4** |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.5. Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы | Ответственный исполнитель мероприятия: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | всего | 500,0 | 520,0 | 538,7 | | 558,1 | | **2 116,8** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МБ | 500,0 | 520,0 | 538,7 | | 558,1 | | **2 116,8** |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Муниципальная программа утверждена постановлением от 28.10.2014 г №1123.

С изменениями согласно постановлений: от 28.09.2015г № 567., от 16.11.2015г. №625,от 28.06.2016г №336., от 30.12.2016 г. №573, от 17.01.2017 №11

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГГ.»**

Киренск – 2014 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017ГГ.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 г.г. – (далее Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | 1. Управление образования администрации Киренского муниципального района 2. ОГИБДД МО МВД России «Киренский» 3. Автотранспортные предприятия (далее АТП), осуществляющие пассажирские перевозки на территории Киренского района 4. Учреждения образования Киренского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 2. Сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 3. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения; 4. Поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 5. Улучшение управления системой организации дорожного движения на территории Киренского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий; 2. Число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 3. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 4. Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий; |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | **Всего – 694,3 тыс. руб.**  за счет средств бюджета района 694,3 тыс. руб. в том числе по годам:  2015г. – 512,6 тыс. руб.  2016г. – 68,7 тыс. руб.  2017г. – 113 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий до 100 ед.; 2. Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 0%; 3. Сокращение показателя тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий до 18,8%. 4. Сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 5 чел. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения.

Сегодня Киренский район несет значительные людские и материальные потери в дорожно-транспортных происшествиях. В 2013 году здесь произошло 173 дорожно-транспортных происшествий, из них 18 дорожно-транспортных происшествия, - учетных, в которых погибло 5 человека и ранено 14. Более четверти пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях составляют люди наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет). Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью последствий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к приоритетным задачам развития района, так как дорожно-транспортные происшествия наносят экономике значительный ущерб. За последнее время количество транспортных средств в районе существенно увеличилось, причем рост автопарка происходит в основном за счет высокоскоростных легковых автомобилей. В то же время транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения значительно отстает от темпов роста автопарка. Несмотря на некоторое снижение числа раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2013 году, уровень аварийности в Киренском районе сохраняется высоким.

Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий - безразмерный коэффициент, выражается отношением количества погибших на 100 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий в Киренском районе связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Причинами происшествий явились в основном выезд на полосу встречного движения, превышение скорости движения, переход пешеходами проезжей части улиц в неустановленных местах. Особую тревогу вызывает уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Каждый десятый пострадавший в происшествиях - ребенок.

Проблема борьбы с террористическими актами на транспорте, не новая. Ее актуальность осознана давно. Объекты транспорта - объекты особого внимания террористов. Пассажирами является практически все население России. На транспорте работают около 3 млн. человек. До 50% перевозимых грузов - опасные. Террористические акты здесь имеют большой общественный резонанс, чего и добиваются террористы. Они приводят к большим человеческим жертвам, ущербу, парализуют движение. Достаточно сложно оказать помощь пострадавшим: так как при возникновении подобных ситуаций люди находятся на значительном удалении от крупных населенных пунктов.

Согласно требованиям Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, развитие транспортной системы нашей страны должно быть нацелено на обеспечение максимальной безопасности, полный и опережающий учет международных требований в области безопасности перевозок с использованием формализованных критериев и оценок, в том числе принятых или разрабатываемых в международной практике.

В связи с изложенным ранее, в настоящее время в Российской Федерации уделяется приоритетное внимание разработке и реализации системы мер, направленных на обеспечение транспортной безопасности, под которой понимается состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства[22], в том числе террористической направленности. В соответствии со ст.2 Федерального закона №16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопасности» (далее - Закон № 16-ФЗ) основными целями обеспечения транспортной безопасности, то есть обеспечения защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, являются устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. Одними из главных задач в выполнении указанных целей являются оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности, разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности.

Муниципальное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена следующими причинами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

3) необходимость привлечения к решению проблемы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Особое внимание стоит уделить выполнению школьных перевозок автомобильным транспортом. В процессе деятельности в образовательных учреждениях возникает необходимость перевозить группы детей автобусом. В свою очередь это подвоз детей к школе, организация пригородных, междугородних поездок детей в музеи, театры, по экскурсионным маршрутам, к местам проведения соревнований, олимпиад, местам отдыха и оздоровления.

Согласно утвержденным Правилам для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. (Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"). Оснащение школьных автобусов современными тахографами позволит снизить количество аварий с участием автомобильного транспорта. Ведь в качестве главной причины подобных аварий выступает либо усталость лица, управляющего транспортным средством, либо превышение максимальной скорости движения.

Применение программно-целевого подхода решения проблемы аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - дорожно-транспортная аварийность), в Киренском районе позволит сохранить не только накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в ДТП в Киренском районе в 2017 году, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную защиту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, но и сформировать предпосылки выхода на еще более амбициозные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель – Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
2. Сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
3. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;
4. Поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
5. Улучшение управления системой организации дорожного движения на территории Киренского района.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализацию подпрограммы планируется осуществлять с 2015 года по 2017 год в один этап.

Управление реализацией муниципальной программы в целом осуществляется отделом по электроснабжению, транспорту и связи администрации Киренского муниципального района.

Отдел по электроснабжению, транспорту и связи администрации Киренского муниципального района муниципальной программы несет ответственность за реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности участников муниципальной программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы.

Участники программы:

1. обеспечивают принятие правовых актов Киренского района, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;
2. в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий;
3. применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными муниципальными контрактами;
4. участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5. разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
6. готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, предложения по реализации муниципальной программы, уточняют расходы по мероприятиям муниципальной программы;
7. несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
8. организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы;
9. осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы в целом несет отдел по электроснабжению, транспорту и связи администрации Киренского муниципального района.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведено в приложении 1.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Муниципальная программа не предусматривает подпрограммы. Основным мероприятием является повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2015-2017 годах составляет 694,3 тыс.  рублей, за счет средств районного бюджета – 649,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015г. – 512,9 тыс. руб.

2016г. – 68,7 тыс. руб.

2017г. – 113 тыс. руб.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы мероприятий окажет позитивное воздействие на качество технических средств регулирования дорожного движения, уровень технического состояния автотранспортных средств, будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2015 по 2017 году удастся достичь следующих результатов:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий до 100 ед.;
2. Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 0%;
3. Сокращение показателя тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий до 18,8%.
4. Сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 5 чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Приложение 1к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 годы» | |
| |  | | --- | | **СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»** | |
| | № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | отчетный год, 2013 | текущий год (оценка), 2014 | первый год действия программы, 2015 | второй год действия программы, 2016 | год завершения действия программы, 2017 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017гг.» | | | | | | | | | 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 173 | 154 | 145 | 121 | 100 | | 2 | **Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия** | чел. | 19 | 17 | 15 | 10 | 5 | | 3 | Число погибших **в результате дорожно-транспортного происшествия** | чел. | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | | 4 | **Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий** | % | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | |
| Приложение 2 к муниципальной программе "Повышение безопасности  дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017гг.  **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017гг." за счет всех источников финансирования (далее – программа)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | | Источники финансирования | | Оценка расходов | | | | | | | | |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| Первый год действия программы, 2015 | | | Второй год действия программы, | | | Год завершения действия программы, | Всего | |
| 2016 | | 2017 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017гг.»** | | всего, в том числе: | | **Всего** | | 512,6 | | | 68,7 | | 113,0 | | 694,3 | |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный бюджет (МБ) | | 512,6 | | | 68,7 | | 113,0 | | 694,3 | |
| Иные источники (ИИ) | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Участник 1: Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 39,0 | | | 68,7 | | 113,0 | | 220,7 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 39,0 | | | 68,7 | | 113,0 | | 220,7 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Участник 2: ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Участник 3: АТП, осуществляющие перевозки пассажиров | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Участник 4: Учреждения образования Киренского муниципального района | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 473,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | 473,6 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Основное мероприятие 1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района** | | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 512,6 | | | 68,7 | | 113 | | 694,3 | |
| ОБ | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| МБ | | 512,6 | | | 68,7 | | 113 | | 694,3 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.1. Создание и поддержка отрядов ЮИД | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.2. Выпуск агитационного наглядного материала | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0 | | | 18,7 | | 0 | | 18,7 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 18,7 | | 0 | | 18,7 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.3. Пошив формы для членов отряда ЮИД | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 16 | | | 0 | | 0 | | 16,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 16 | | | 0,0 | | 0 | | 16,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.4. Установление дорожных знаков перед ОУ «Пешеход», «Внимание дети!», «Пешеходный переход» | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.5. Проведение мероприятий в рамках профилактической операции «Внимание, дети!» | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 23 | | | 0 | | 25 | | 48,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 23 | | | 0,0 | | 25 | | 48,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.6. Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0 | | | 0 | | 25 | | 25,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0 | | | 0 | | 25 | | 25,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.7. Участие в областном смотре –конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0 | | | 50 | | 55 | | 105,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 50 | | 55 | | 105,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.8. Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 8 | | 8,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | | 0,0 | | 8 | | 8,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 1.1.9. Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте | | АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | |  | | без дополнительного финансирования | | | | | | | | |
|  | |
| Мероприятие 1.1.10. Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов | | ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | |  | | без дополнительного финансирования | | | | | | | | |
|  | |
| Мероприятие 1.1.11. Оснащение школьных автобусов тахографами | | Учреждения образования Киренского муниципального района | | Всего | | 473,6 | 0,0 | 0,0 | | 473,6 | | | | | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| МБ | | 473,6 | 0,0 | 0,0 | | 473,6 | | | | | |
| ИИ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| Мероприятие 1.1.12. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района | | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | | Всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| МБ | | 0,0 |  | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| ИИ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | | | Приложение 13 к постановлению администрации Киренского муниципального района | | | |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | |
| *«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017гг.»* | | | | | | | | |
| (далее – муниципальная программа)  **на 2017 г.** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Наименование показателя объема мероприятия | | | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
|  |  | |  | с (месяц/год) | | по (месяц/год) | | |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | **Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района** | | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Х | | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие: Создание и поддержка отрядов ЮИД | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Количество мероприятий | | 1 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие: выпуск агитационного наглядного материала | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Количество мероприятий | | 1 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие: пошив формы для членов отряда ЮИД | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие: Установление дорожных знаков перед ОУ «Пешеход», «Внимание дети!», «Пешеходный переход» | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках профилактической операции «Внимание, дети!» | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 25 |
| 1.6 | Мероприятие: Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 25 |
| 1.7 | Мероприятие: Участие в областном смотре –конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо" | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 55 |
| 1.8 | Мероприятие: Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения | | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 8 |
| 1.9 | Мероприятие: Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте | | АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | | 1 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов | | ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | | 1 | 0 |
| 1.11 | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района | | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2017 | | 31.01.2017 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | | 1 | 0 |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | **113** |