**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОЛУКСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36**

**01.06.2021г. с.Кривая Лука**

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2021-2022 годы**

В соответствии со статьёй 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Криволукское сельское поселение, в целях перехода на предоставление населению администрацией муниципальных услуг в электронной форме, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, администрация Криволукского сельского поселения Киренского района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно приложению № 1.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Криволукского муниципального образования в сети Интернет, опубликовать в газете «Вестник Криволукского МО».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криволукского МО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Хорошева

Приложение № 1 к постановлению администрации Криволукского сельского поселения от 01.06.2021 г. № 36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | дата завершения работ по переводу государственной (муниципальной) услуги в электронный вид |
| 1 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2021 года |
| 2 | Выдача разрешения на проведение земляных работ | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2021 года |
| 3 | Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда) муниципального образования | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2021 года |
| 4 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и ( или) перепланировки жилого помещения | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2022 года |
| 5 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2022 года |
| 6 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов  муниципального образования | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2022 года |
| 7 | Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального образования | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2022 года |
| 8 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация  Криволукского сельского поселения Киренского района | IV квартал 2022 года |