РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАКАРОВСКОЕ  МО

АДМИНИСТРАЦИЯ

Макаровского сельского поселения

Постановление № 35

от   03.06.2013 г.                                                                                                                                                                                 с. Макарово

# "Об утверждении Плана перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде"

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и осуществления открытого доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах, доступности для заполнения в электронной форме запросов и иных документов, возможности подачи обращения, получения сведений о ходе выполнения запросов и результатов предоставления  муниципальных услуг постановляю:

1. Утвердить прилагаемый "План перехода на оказание  муниципальных услуг в электронном виде" (далее - План).

2. Разместить план – график на официальном сайте администрации Макаровского МО

3. Контроль оставляю за собой.

Глава администрации

Макаровского МО                ______________ П.В. Монаков

# Приложение № 1

к Постановлению Главы Макаровского МО от 03.06.2013 г. № 35

# План  график
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| N | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге | II этап Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде | III этап Размещение электронных форм документов по услуге | IV этап Оказание услуги в электронном виде |
| 1 | Хранение, комплектование, учет архивных документов, находящихся в Макаровском МО | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | июнь,августоктябрь, 2013 г. | - | июнь,августоктябрь 2013 г. |
| 2 | Выдача ордеров (разрешений) на проведение земельных работ | администрация Макаровского МО | май 2013 | июнь,июль, август, сентябрь 2013 | май 2013 | июнь,июль, август, сентябрь 2013 |
| 3 | Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | июнь-декабрь 2013 | июнь 2013 | июнь-декабрь 2013 |
| 4 | Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | администрация Макаровского МО | апрель 2013 | июнь-декабрь 2013 | апрель 2013 | июнь-декабрь 2013 |
| 5 | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | июль, октябрь, декабрь 2013 | ноябрь 2012 | июль, октябрь, декабрь 2013 |
| 6 | Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа дете- сирот, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | октябрь, декабрь 2013 | ноябрь 2012 | октябрь, декабрь 2013 |
| 7 | Выдача разрешения на строительство | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | июнь,июль, август, сентябрь 2013 | Ноябрь 2012 | июнь,июль, август, сентябрь 2013 |
| 8. | Присвоение адреса объекту недвижимости | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | июнь- декабрь 2013 | ноябрь 2012 | июнь- декабрь 2013 |
| 9 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | администрация Макаровского МО | апрель 2013 | июнь- декабрь 2013 | апрель 2013 | июнь- декабрь 2013 |
| 10 | Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | Июнь- декабрь 2013 | ноябрь 2012 | Июнь- декабрь 2013 |
| 11 | Предоставлении информации по вопросам ГО и предупреждения ЧС на территории Макаровского МО. | администрация Макаровского МО | ноябрь 2012 | июнь-сентябрь 2013 | - | июнь-сентябрь 2013 |
| 12 | Регистрация и снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания | администрация Макаровского МО | декабрь 2012 | Июнь- декабрь 2013 | Декабрь 2012 | Июнь- декабрь 2013 |
| 13 | Совершении нотариальных действий | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | Июнь- декабрь 2013 | - | Июнь- декабрь 2013 |
| 14 | Принятие и рассмотрение уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | Июнь- декабрь 2013 | Июнь 2013 | Июнь- декабрь 2013 |
| 15 | Выдача справок | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | Июнь- декабрь 2013 | - | Июнь- декабрь 2013 |
| 16 | Постановка граждан на воинский учет на территории Макаровского МО | администрация Макаровского МО | июнь 2013 | Июнь- декабрь 2013 | - | Июнь- декабрь 2013 |
|  | Предоставление информации о месте и времени проведения мероприятий, концертов | МЦНТ и Д « Искра администрация | апрель 2013 | Июнь- декабрь 2013 | 2013 | Июнь- декабрь 2013 |