РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАКАРОВСКОЕ  МО

# АДМИНИСТРАЦИЯ

Макаровского сельского поселения

# Постановление № 74

от   20.04.2016 г.	 с. Макарово

« Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств»

В целях эффективной реализации в 2016 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, сформированных сходом граждан 23.02.2016 г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1 пунктом 1 статьи 86, статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Макаровского муниципального образования, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2016 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 8737,00 рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 148 900,00 рублей:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования – всего, руб. | В том числе из: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |
| 1. | Приобретение и установка дорожных знаков (24 шт.) | 157 637,00 | 148 900,00 | 8737,00 |
| ИТОГО: | 157 637,00 | 148 900,00 | 8737,00 |

- Установить ответственных должностных лиц администрации и сроки исполнения мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные должностные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка дорожных знаков (24 шт.) | до 30 декабря 2016 г. | Ищенко Н.Н. Ярыгина О.В. |

Подготовка отчета об использовании субсидии из областного  бюджета и предоставление его в срок до 1 февраля 2017 года в министерство экономического развития Иркутской области возлагается на главного бухгалтера администрации Макаровского муниципального образования Ищенко Надежду Николаевну

- Утвердить порядок организации  работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается)

- Главному бухгалтеру администрации Макаровского муниципального образования  обеспечить внесение изменений в Решение о бюджете на 2016 год в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

- Опубликовать постановление главы Макаровского муниципального образования в информационном журнале « Вестник Макаровского муниципального образования»

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Макаровского МО               _______________ П.В.Монаков

Приложение к

Постановлению Главы администрации

Макаровского муниципального образования

от 20.04.2016 г.  № 74

Порядок

организации работы по реализации мероприятий

народных инициатив в Макаровском муниципальном образовании

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение сходов, собраний граждан и участие в его осуществлении об одобрении Перечня | февраль | Глава администрации Макаровского МО |
| 2. | Определение видов работ, объемов работ мероприятий проектов народных инициатив | Февраль- март | Архитектурно- строительный отдел |
| 3. | Подготовка и подписание Соглашения о предоставлении субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий Перечня проектов народных инициатив | Апрель - май | Глава администрации Макаровского МО |
| 4. | Подготовка и размещение конкурсной документации, заключение муниципальных контрактов, обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета | Июнь - июль | специалист администрации Макаровского МО; главный специалист – главный бухгалтер администрации Макаровского МО |
| 5. | Контроль за ходом выполнения работ, оказания услуг | В течение всего срока выполнения работ, оказания услуг. | Глава администрации Макаровского МО |
| 6. | Приемка выполненных работ, подписание актов выполненных работ, оказание услуг | сентябрь - декабрь | Глава администрации Макаровского МО |
| 7. | Окончательная оплата выполненных работ, оказанных услуг согласно муниципальных контрактов | сентябрь - декабрь | главный специалист – главный бухгалтер администрации Макаровского МО |
| 8. | Размещение на официальном сайте администрации Макаровского муниципального образования, на информационно- аналитической системе « Живой регион» в сети Интернет информации по реализации проектов народных инициатив с размещением фотоматериалов (фотоотчетов) | июль-декабрь | специалист администрации Макаровского МО |
| 9. | Составление отчетов по реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив | до 01 февраля 2017 г. | главный специалист – главный бухгалтер администрации Макаровского МО |

Глава администрации

Макаровского МО               _______________ П.В.Монаков