Пояснительная записка

за 2019 год

Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

в Киренском районе на 2017-2021 гг."

Общий объем запланированных средств на 2019 год составил 1717,45 тыс. руб. в том числе  средства из местного бюджета – 1717,45 тыс. руб.

По итогам 2019 года по программе Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района":

- Проведено оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды на сумму 78,0 тыс. руб.

По итогам 2019 года по Подпрограмме 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе":

- Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района на сумму 378,1 тыс. руб.

- Проведены первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на сумму 790,77 тыс. руб.

- Содержание резервной дизельной электростанции г. Киренска на сумму 470,58 тыс. руб.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 06.02.2019г. №57

- Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 гг.»  от 21.06.2019г. №318

- Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 04.07.2019г. №336

- Постановление об утверждении муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2025 гг.» от 14.10.2019г. №508 (прекращено действие программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2020 гг.» ввиду утверждения новой муниципальной программы)

- Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2023 гг.», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 гг.» и «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2023 г.г.» от 26.12.2019г. №677

Начальник отдела ЭТСиЖКХ                                                                     О.А. Вытовтова.

Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы»

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2019 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы» |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» |
| 1.1. | Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.4. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе» |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 19 | 19 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2017-2021 годы»

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

(далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 31.12.2019 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском района на 2017-2021гг.» | всего, в том числе: | Х | всего | 1717,45 | 1717,45 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 1717,45 | 1717,45 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 1717,45 | 1717,45 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 1717,45 | 1717,45 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» | всего, в том числе: | Х | Всего | 78,0 | 78,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 78,0 | 78,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | всего | 78,0 | 78,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 78,0 | 78,0 |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1. Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района. | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | 0 | Х |
| мероприятие 1.1. Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | МБ | 78,0 | 78,0 | Количество приборов учета, шт. | 1 | 1 | Х |
| Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1. Реализация строительства и реконструкции электрических сетей с.Красноярово | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | МБ | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 | Х |
| мероприятие 2.2. Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло-и энергоснабжение) | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | всего | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" | всего, в том числе: | Х | Всего | 1639,45 | 1639,45 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель программы - отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБ | 1639,45 | 1639,45 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1 поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | Всего | 1639,45 | 1639,45 | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1639,45 | 1639,45 |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1. Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | МБ | 378,1 | 378,1 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| мероприятие 1.2. Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 | Х |
| мероприятие 1.3. Содержание дизельной электростанции | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | МБ | 470,58 | 470,58 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| мероприятие 1.4. Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | Всего | 790,77 | 790,77 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 790,77 | 790,77 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с. Кривошапкино | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт тепло-, водотрассы МКОУ НОШ с. Кривошапкино | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0 | Х |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района                                   О.В. Шелковникова