ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 годы » по состоянию на 31.12.2019 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5*100/гр.4-100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 годы» |
| 1 | Объем утилизированных отходов в соответствии с СанПиН. | м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество вывезенного вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема. | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп, собранных у населения. | Шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Объем утилизированных бытовых и промышленных отходов на территории Бубновского муниципального образования в соответствии с СанПиН. (м³/год) | м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Объем утилизированных отходов на свалке г. Киренска V класса опасности | м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество выполненных предпроектных и проектных работ для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | Ед/год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество выполненных проектных работ «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) | Ед/год. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Количество выполненных предпроектных и проектных работы по строительству очистных сооружений г. Киренска (ед/год). | Ед/год | 1 | 2 | +1 | 100 | Проведены дополнительные работы по изучении почвы и определению величины ущерба рыбе |
| 9 | Доля завершения строительства объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Доля обустроенных площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений. | % | 50 | 0 | -50 | 0 | Работы не проводились |
| 11 | Доля обустроенных контейнерных площадок ТКО и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений. | % | 50 | 0 | - 50 | 0 | Проведены работы по межеванию контейнерных площадок, их обустройство не проводилось |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

«Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 годы » по состоянию на 31.12.2019 г.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2019год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | 01.01.2019-31.12.2019 | Всего | 1000 | 988,585 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского муниципального района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1000 | 988,585 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. – Защита окружающей среды в Киренском районе | всего, в том числе: | 01.01.2019- 31.12.2019 | Всего | 1000 | 988,585 | Х | Х | Х | Х |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1000 | 988,585 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и пусконаладочные работы. | всего, в том числе: Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района | 01.01.2019-31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество выполненных пусконала- дочных работ, ед | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема. | всего, в том числе: | 01.01.2019-31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Масса вывезенного вторичного сырья, т. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения | всего, в том числе: | 01.01.2019-31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество вывезенных ртутьсодержащих ламп, шт. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Возмещение выпадающих доходов на предоставлении услуги по утилизации твердых бытовых отходов в п. Бубновка. | всего, в том числе: | 01.01.2019-31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество утилизированных ТКО, м³ | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5 Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, 0утилизация V класса опасности отходов. | всего, в том числе: | 01.01.2019- 31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество утилизированных ТКО, м³ | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6 Предпроектные и проектные работы для строительства полигона бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района. | всего, в том числе: | 01.01.2019-31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество выполненных работ, ед. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7 Проектные работы по «Инженерной защите с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» | всего, в том числе: | 01.01.2019- 25.11.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество выполненных работ, ед. | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8 Предпроектные и проектные работы по строительству очистных сооружений г. Киренска» | всего, в том числе: | 01.01.2019-01.12.2019 | Всего | 126,835 | 126,835 | Количество выполненных работ, ед. | 1 | 2 | Проведены дополнительные работы по изучению почвы и ущербу рыбе. Сам проект еше не прошел экспертизу |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 126,835 | 126,835 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9 Строительство объекта «Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод реки Лена» | всего, в том числе: | 01.01.2019-01.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество построенных объектов, ед | 0 | 0 |  |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10 Организация и содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 11.11.2019-31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | Количество построенных объектов, ед | 0 | 0 | Работы не проводились |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11 Организация и содержание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений | всего, в том числе: | 11.03.2019-31.12.2019 | Всего | 873,165 | 861,750 | Количество построенных объектов, ед | 42 | 0 | Проведены работы по межеванию контейнерных площадок, но сами площадки не построены |
|  | Консультант по природополь-зованию администрации Киренского района |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 873,165 | 861,750 |  |  |  |  |

Подготовил:

Консультант по природопользованию   администрации Киренского муниципального района                                                                                                                        А.Л. Литвяков

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

финансового управления администрации Киренского муниципального района                                                                                                                                      О.В. Шелковникова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 	О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2021 г.	г.»

за 2019 год

МП «Защита окружающей среды в киренском районе на 2014-2021 г.г.», утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013 г. № 1123.

Общий объем средств, предусмотренных программой на весь период её реализации –10 925,428тыс. руб тыс. , на 2019 год  предусмотрено  1000 тыс. рублей:

- Приобретение станций термического уничтожения твердых бытовых отходов и пусконаладочные работы  - 0

- Приобретение и пусконаладочные работы локальных очистных сооружений в п. Бубновка производительностью 20 м³/сут – 0 тыс. рублей - исполнение отложено, ввиду отсутствия денежных средств и решения ликвидации п. Бубновка

- Частичное возмещение транспортных затрат по вывозу вторичного сырья с территории Киренского района на пункты приема – 0 тыс.рублей – исполнение отложено, ввиду не исполнения работ.

- Возмещения затрат на утилизацию ртутьсодержащих ламп, собранных у населения – 0 тыс.рублей – исполнение отложено, ввиду не добора необходимого объема.

- Возмещение выпадающих доходов на предоставлении услуги по утилизации твердых бытовых отходов в п. Бубновка – 0 тыс. рублей -  исполнение отложено, ввиду ликвидации п. Бубновка

- Организация охраны территории свалки г. Киренска и тушение возникших возгораний, утилизация V класса опасности отходов – 0 тыс. рублей – работы не проводились..

- Предпроектные и проектные работы для строительства полигона твердых бытовых и промышленных отходов на территории Киренского района – 0 тыс. руб.

- Проектные  работы по объекту «Инженерной защиты с. Петропавловское от негативного воздействия р. Лена» (ед/год) - 0 работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение госэкспертизы.

- Предпроектные и проектные работы по строительству «очистных сооружений г. Киренска» - 126, 835 тыс. рублей.

- Обустройство площадок временного накопления ТКО на территории сельских поселений

- Обустройство контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений и площадок для крупногабаритного мусора» - 873,165 тыс. рублей.

В течении года были внесены следующие изменения:

1. Постановлением № 70 от 08.02.2019 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии  с бюджетом,

2. Постановлением № 341 от 05.07.2019 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии  с бюджетом,

3. Постановлением № 699 от 30.12.2019 г. внесены изменения в части:

- программа приведена в соответствии с бюджетом

Целевые показатели, предусмотренные программой, не достигнуты в, в части:

-«Предпроектные и проектные работы по строительству очистных сооружений г. Киренска».

Основной внешний фактор, влияющие на результаты реализации программы, подрядчик ООО «Сибирь Экология» нарушил сроки контракта (30.11.2017 г.) по проектированию очистных сооружений г. Киренска. В настоящее время проект подготовлен, сдан в государственную экспертизу, устраняются замечания. Ожидаемый срок выполнения работ 30.11.2020 г.

А так же в части следующих мероприятий, ввиду отсутствия субсидии из министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

-  Организация и содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений

- Организация и содержание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов и площадок для крупногабаритного мусора на территории сельских поселений.

Программа «Защита окружающей среды в Киренском районе на 2014-2021 г.» завершена в связи с необходимостью корректировки целевых показателей и изменениями Федерального законодательства.

Консультант по природопользованию                                                                  А.Л. Литвяков