ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» в 2021 году

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019г. № 513. В течение 2021 года в программу вносились следующие изменения:

1. Постановлением № 209 от 06.04.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.

2. Постановлением № 431 от 05.07.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.

3. Постановлением № 838 от 29.12.2021 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2021-2023 гг.

Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб.:

- 18 490,2 тыс. руб.

Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.:

- 13 383,4 тыс. руб.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2021 год, достигнуты.

Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствуют.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов В.Г. Некрасов

14.02.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2021 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | всего, в том числе: | Х | Всего | 18 490,2 | 13 383,4 | Х | Х | Х | Х |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Х | Местный бюджет(МБ) | 18 490,2 | 13 383,4 | Х | Х | Х | Х |
| Разработка проектно-сметной документации | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2021 - 12/2021 | Всего | 5 350,0 | 600,0 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, % | 100 | 100 | Возникла экономия при выборе подрядчика |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 5 350,0 | 600,0 |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2021 - 12/2021 | Всего | 228,4 | 228,4 | - |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 228,4 | 228,4 |
| Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | 01/2021 - 12/2021 | Всего | 12 911,8 | 12 555,0 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район, % | 100 | 100 | Возникла экономия при выборе подрядчика |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 12 911,8 | 12 555,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | | | |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | | | |  |  |  | В.Г. Некрасов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая) | | | | | | | |
| «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2021 г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ (гр.5-гр.4) | % (гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Возникла экономия при выборе подрядчика |
| 2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и | | | |  |  |  |  |
| капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | | | |  |  |  | В.Г. Некрасов |