### Таблица 1.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг.

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 01.01.2017г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. |
| 1.1. | доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации в общем объеме доходов | % | 2 | 3,2 | +1,2 | - | проведение ремонта некоторых объектов муниципального имущества, позволило повысить спрос по его аренде. Проведение подготовительной работы по продаже имущества, позволило сократить объем имущества по продаже без объявления цены |
| 1.2. | динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации | % | 105 | 98,4 | -6,6 | - | плохое состояние муниципального имущества, низкая платежеспособность арендаторов недвижимого имущества, отсутствие потенциальных покупателей, передача с 01.03.2015г. полномочий по распоряжению земельными участками на уровень поселений. |
| 1.3. | доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных | % | 60 | 50 | -10 | - | передача с 01.03.2015г. полномочий по распоряжению земельными участками на уровень поселений, поступление доходов от реализации и аренды земельных участков в бюджет района 100%, снизила активность работы сельских поселений с гражданами. |
| 1.4. | количество имущества приобретенного в муниципальную собственность | ед. | 0 | 0 | - | - |  |
| Подпрограмма 1: Проектные работы |
| 1.1 | количество положительных заключений ГАУИО «Ирэкспеертиза» на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района | шт. | 5 | 5 | - | - |  |
| 1.2 | Количество разработанных проектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района | шт. | 6 | 6 | - | - |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг.  (полугодовая нарастающим итогом, годовая)

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная  программа)

по состоянию на 1 января 2017 года

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. | всего, в том числе: | январь -декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 10343,8 | 10123,0 | Х | 215 | 216 | увеличение финансирования |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 8473,3 | 8255,9 | Х | 204 | 205 | увеличение финансирования |
|  | соисполнитель 1. Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь |  | 1870,5 | 1867,1 | Х | 11 | 11 | Х |
|  | соисполнитель 2. бухгалтерия администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | Х |
|  | участник 1 | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | … | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Основное мероприятие 1.1 Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Киренский район | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь -декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 827,0 | 827,0 | количество объектов (ед.) | 143 | 143 | х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Основное мероприятие 1.2: Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, государственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории Киренского района | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 236,9 | 178,5 | количество объектов (ед.) | 38 | 38 | х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Основное мероприятие 1.3: Обеспечение формирования, постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Киренский район | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 212,8 | 212,8 | количество земельных участков (ед.) | 11 | 11 | х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Основное мероприятие 1.4: обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, связанных с охраной объектов муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 2069,0 | 2069,0 | количество объектов (ед.) | 4 | 4 | х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Основное мероприятие 1.5: Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 4345,3 | 4186,3 | количество объектов (ед.) | 5 | 5 | х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Основное мероприятие 1.6: Приобретение муниципального имущества | бухгалтерия | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 0,00 | 0,00 | количество объектов (ед.) | 0 | 0 | х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Основное мероприятие 1.7: Обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 782,3 | 782,3 | количество объектов (ед.) | 3 | 4 | увеличение финансирования |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Подпрограмма 1 «Проектные работы» | всего, в том числе: | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 1870,5 | 1867,1 | Х | Х | Х | Х |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по имуществу и ЖКХ | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 1. Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | соисполнитель 2. бухгалтерия | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | участник 1 | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | … | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Подпрограмма 1 «Проектные работы» Основное мероприятие 1: Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта и строительства | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 367,3 | 367,3 | Положительное заключение экспертизы, шт. | 5 | 5 | х |
| Муниципальная программа Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг. Подпрограмма 1 «Проектные работы» Основное мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов администрации Киренского муниципального района | ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | январь-декабрь | Бюджет Киренского муниципального района | 1503,2 | 1499,8 | Количество разработанных проектов шт. | 6 | 6 | х |

### Заместитель мэра-

### Председатель комитета                                                                                                      А.В. Вициамов

### Исп. Е.С. Антипина, тел. 4-32-42

Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Обеспечение содержания и управления муниципального имущества на 2015-2020гг» за 2016 г.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2016 г. – 9973,0 тыс. руб., в т. ч. по Подпрограмме № 1 «Проектные работы» - 1867,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 10123,0 тыс. рублей.

К сожалению, по результатам реализации муниципальной программы, целевые показатели не достигли плановых значений, на это повлиял ряд факторов:

- Плохое состояние муниципального имущества, наличие на рынке имущества с более привлекательными качествами;

- низкая платежеспособность арендаторов;

- снижение количества арендаторов муниципального имущества на 44%.

- Передача полномочий  с 01.03.2015г. по распоряжения земельными участками на уровень поселений.

- Отсутствие покупателей на реализуемое муниципальное имущества, продажа его на аукционах без объявления цены.

В 2016г. в Муниципальную программу 3 раза вносились изменения следующими постановлениями: от 14.01.2016г. №12, от 10.06.2016г. №299, от 30.12.2016г. №572 .

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом

администрации Киренского муниципального района                                                      Е.С. Антипина