Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 годы» |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 121  | 121 | 0 | 0 | - |
| 2 | Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 10 | 10 | 0 | 0 | - |
| 3 | Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4 | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | % | 18,9 | 18,9 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2017 годы» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **68,7** | 18,7 | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **68,7** | 18,7 | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | **0,0** | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 1 – управление образования администрации Киренского муниципального района | Х | Всего | 68,7 | 18,7 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 68,7 | 18,7 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 2 – АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 3 – ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| Участник 4 – учреждения образования Киренского района | Х | Всего | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.1** Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 68,7 | 18,7 | Х | Х | Х | Х |
| **мероприятие 1.1.1.**Создание и поддержкам отрядов ЮИД | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество мероприятий, ед.  |  1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.2.**выпуск агитационного наглядного материала | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 18,7 | 18,7 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.3.**пошивы формы для членов ЮИД  | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 0 | Нет необходимости в проведении мероприятия |
| **мероприятие 1.1.4.** Установление дорожных знаков перед ОУ «Пешеход», «Внимание дети!»,  | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 0 | Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования |
| **мероприятие 1.1.5.** Проведение мероприятий в рамках профилактическое операции , «Внимание дети!» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.6.** Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.7.** Участие в областном смотре – конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | МБ | 50,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.8.** Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | МБ | 0,0 | 0,0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.9.** Анализ состоянию работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте | АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | без финансирования |  |  | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.10.** Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов  | ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | без финансирования |  |  | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.1.11.** Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района | учреждения образования Киренского района | 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г. | МБ | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 0 | Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия финансирования |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова