|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к Положению о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района |

Таблица 1.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 годы»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+(гр.5-гр.4) | %(гр.5\*100/гр.4-100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 годы»** |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района»** |
| 1.1. | Доля бюджетных учреждений (далее - БУ), финансируемых за счет бюджета Киренского муниципального района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.4. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Киренского муниципального района; | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 1.5. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | % | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе»** |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 19 | 19 | 0 | 0 | - |

Таблица 2.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2014-2016 годы»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

 (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2016 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском района на 2014-2016гг.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | **7 503,15** | **7 483,55** | Х | Х | Х | Х |
| **ОБ** | **3 877,0** | **3 857,5** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **3 626,15** | **3 626,05** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | Х | **Всего** | **7 503,15** | **7 483,55** | Х | Х | Х | Х |
|  **ОБ** | **3 877,0** | **3 857,5** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **3 626,15** | **3 626,05** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 1** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» | всего, в том числе: | Х | **Всего** | **3 004,8** | **3 004,7** | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  **ОБ** | **250,0** | **250,0** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0** | **0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **2 754,8** | **2 754,7** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.1** Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 2 343,7 | 2 343,7 | Х | Х | Х | Х |
| **мероприятие 1.1.1.**Проведение энергетических обследований бюджетных структур Киренского муниципального района. | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 0 | 0 | Количество мероприятий, ед. | 0 | 0 | Х |
| **мероприятие 1.1.2.**Оснащение бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 2 343,7 | 2 343,7 | Количество приборов учета, шт. | 29 | 24 | мероприятие на установку 5 приборов учета перенесено на 2017г. |
| **Основное мероприятие 1.2.**Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района | **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | всего | 661,1 | 661,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| ОБ | 250,0 | 250,00 |
| МБ | 411,1 | 411,0 |
| **мероприятие 1.2.1.**Реализация строительства и реконструкции электрических сетей с.Красноярово | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 161,1 | 161 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 1.2.2.**Выявление, постановка на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло-и энергоснабжение) | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | всего | 500,0 | 500,0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| ОБ | 250,0 | 250,0 |
| МБ | 250,0 | 250,0 |
| **Подпрограмма 2** "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" | всего, в том числе: | Х | **Всего** | **4 498,35** | **4 478,85** | Х | Х | Х | Х |
| **ответственный исполнитель программы -** отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района |  **ОБ** | **3 627,0** | **3 607,5** | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | **871,35** | **871,35** | Х | Х | Х | Х |
| **ИИ** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 2.1** поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | Всего | 4 498,35 | 4 478,85 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 3 627,0 | 3 607,5 |
| МБ | 871,35 | 871,35 |
| **мероприятие 2.1.1.**Подготовка причалов для приемки топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений Киренского муниципального района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 0 | 0 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 0 | завоз ТЭР осуществлялся автомобильным транспортом |
| **мероприятие 2.1.2.**Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 115 | 60 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 2.1.3.**Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 92 | 147 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 2.1.4.**Содержание дизельной электростанции | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | МБ | 390,7 | 390,7 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| **мероприятие 2.1.5.**Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы | отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. | Всего | 3 900,65 | 3881,15 | Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | Х |
| ОБ | 3 627,0 | 3 607,5 |
| МБ | 273,65 | 273,65 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова