**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**Д У М А**

**РЕШЕНИЕ № 84/6**

**30 июня 2015 г. г. Киренск**

|  |
| --- |
| **Информация администрации Киренского муниципального района о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов** |

Заслушав информацию заведующей отделом по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района Вытовтовой О.А. о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов:

**ДУМА РЕШИЛА:**

1. Информацию администрации Киренского муниципального района о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов принять к сведению.

**Председатель Думы**

**Киренского муниципального района П.М. Пашкин**

**Информация администрации Киренского муниципального района**

 **о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг.**

Подготовка к отопительному сезону 2015-2016 гг. проводится в соответствии с постановлением администрации Киренского муниципального района № 279 от 22.04.2015г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Киренского района к отопительному сезону 2015-2016гг. и по контролю за прохождением отопительного сезона 2015-2016 гг. в муниципальных образованиях Киренского района» (постановление прилагается).

Согласно постановления администрации Киренского муниципального района № 278 от 22.04.2015г. создан оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Киренского района к отопительному сезону 2015-2016гг. и по контролю за прохождением отопительного сезона 2015-2016 гг. в муниципальных образованиях Киренского района» (постановление прилагается). Первое заседание штаба прошло 10.06.2015г., на котором был определен общий план мероприятий по подготовке к ОЗП 2015-2016гг. по Киренскому району.

По итогам рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства Киренского района в Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 29.01.2015г. по подпрограмме «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области к ОЗП 2015-2016гг.» программы «Модернизация объектов ЖКХ Иркутской области» Киренскому району было выделено 6,045 млн. руб. в том числе:

- Киренское МО – 4,650 млн. руб. на замену инженерных сетей

- Алексеевское МО – 1,395 млн. руб. на замену инженерных сетей

Дополнительно из аварийно-технического запаса Иркутской области было выделено 4,2 тонны трубы диаметром 76 и 2,9 тонн труб диаметром 57.

К предстоящему отопительному периоду в бюджетах на ремонтные работы предусмотрено:

**Областной бюджет – 6,045 млн. руб.**

**Местный бюджет – 6,670 млн. руб.**

**Средства предприятий ЖКХ – 5,355 млн. руб.**

**К предстоящему отопительному периоду планируется подготовить:**

1. 20 теплоисточников
2. замена 3,7 км. ветхих электрических сетей
3. замена 2,408 км. тепловой и водопроводной сетей
4. Текущий ремонт котельного оборудования на котельных №4, №5, №6, №7, №11, №12, №15, №13, №14, п. Алексеевск, п. Бубновка.

**Потребность в топливе**

Для теплоснабжения населения и объектов социальной сферы по всем теплоисточникам Киренского района потребность в ТЭР (без прочих потребителей) составляет:

**- мазут - 6553 тонн**

**-уголь - 6670 тонн**

**- щепа 26741,1 м.3. н.т.**

**Для бюджетной сферы за счет субсидии из областного бюджета проведены следующие аукционы на поставку ТЭР:**

1. На поставку угля проведен аукцион, контракт в стадии заключения, объем 3012 тонн сумма 13 011 716,59 руб. Срок поставки по контракту до 01.08.2015г.
2. На поставку мазут проведен аукцион, контракт в стадии заключения, объем 630 тонн, сумма 9 458 359,81 руб., срок поставки до 20.07.2015г. Начальная максимальная цена контракта на момент проведения аукциона составляла 11 130 000,02 руб. По итогам аукциона экономия составила 1 671 640,21 руб.
3. Аукцион на поставку щепы будет опубликован 19.06.2015г., объем поставки 2138 пл. куб. м., начальная максимальная цена контракта составляет 2 337 546,60 руб.
4. По итогам проведенных аукционов будет проведен расчет сэкономленных денежных средств, которые будут направлены на приобретение бензина для образовательных учреждений.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района» к началу отопительного периода 2015-2016гг. будут проведены мероприятия по установке приборов учета тепла и воды в следующих бюджетных учреждениях:

|  |
| --- |
| **Установка счетчиков холодной воды** |
| № | Наименование учреждения |
| 1 | МДОУ №1 Алексеевск |
| 2 | МДОУ №2 Алексеевск |
| 3 | МКОУ СОШ п.Бубновка |
| 4 | МКДОУ ДС п.Бубновка |

|  |
| --- |
| **Установка счетчиков тепловой энергии** |
| № | Наименование учреждения |
| 1 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска" |
| 2 | МКДОУ ДС №8 (ясли) |
| МКДОУ ДС №8  |
| 3 | МКДОУ ДС №13 |
| 4 | МКДОУ ДС №7 |
| 5 | МКДОУ ДС №12 г.Киренска |
| 6 | МКОУ "МУПК" |
| 7 | МДОУ №1 Алексеевск |
| 8 | МДОУ №2 Алексеевск |
| 9 | МКОУ СОШ п.Бубновка |
| 10 | МКДОУ ДС п.Бубновка |

В рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района» запланированы мероприятия:

1. Проведение работ по монтажу оголовка выпуска сточных вод в р.Лена на очистных сооружениях микрорайона "Мельничный"
2. Проведение мероприятий по присоединению МА МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" к котельной № 14 (ООО УК «Терминал»).

**Заведующий отделом по ЭТС и ЖКХ**

**Комитета по имуществу и ЖКХ О.А. Вытовтова**