**10.04.2018г. № 16**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОЛУКСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

### **Об утверждении муниципальной программы**

### **«Энергосбережения и повышения энергетической**

### **эффективности МКУ КДИЦ «Селяночка»**

### **на 2018-2023 годы»**

На основании Указа Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

### **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

### 1.Утвердить муниципальную программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ КДИЦ «Селяночка» на 2018-2023 годы».

2.Ежегодно корректировать мероприятия, предусмотренные настоящей программой с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области и в бюджете Криволукского муниципального образования.

3.Опубликовать настоящее Постановление в журнале «Вестник Криволукского МО» и разместить на официальном сайте Киренского муниципального района в разделе поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

###### Глава Криволукского МО: Д.И.Тетерин

УТВЕРЖДЕНА  
 Постановлением

Главы администрации

Криволукского муниципального

образования

№ 16 от 10.04.2018г.

**ПРОГРАММА  
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МКУ КДИЦ «Селяночка»**

**на 2018 – 2023 ГОДЫ»**

**с. Кривая Лука**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | | «**Энергосбережение** **и повышения энергетической эффективности** по МКУ КДИЦ «Селяночка» на 2018 - 2023 годы»  (далее – Программа) | | |
| Основание для разработки Программы | | - Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;  - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  - распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; | |
| Заказчик Программы | | Администрация Криволукского МО |
| Разработчик Программы | | Директор МКУ КДИЦ «Селяночка» | |
| Цели и задачи Программы | | Цели Программы:  - активизация практических действий по реализации, снижения удельного энергопотребления в учреждениях, культуры Криволукского МО. | |
|  | | Задачи Программы:  - планирование показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в учреждениях культуры  - совершенствование и повышение достоверности учета потребления электроэнергии;  - интенсивность обновления основных новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в учреждениях культуры; | |
| Объемы и источники финансирования программы | | Общий объем финансирования – 5,2 тыс. руб. | |
| Сроки и этапы реализации Программы | | 2018 - 2023 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение полного учета и регулирование потребления электроэнергии, снижение уровня их потребления;  - наличие в учреждениях культуры энергетических паспортов; актов энергетических обследований учреждений культуры;  - экономический эффект – уменьшение потребления эл. энергии на 25%, экономия средств –0,8 тыс. руб. | | | |
| Ответственные | | Директор МКУ КДИЦ «Селяночка» |
| Контроль за исполнением | | Контроль за реализацией программы осуществляет  Глава Криволукского муниципального образования Тетерин Д.И. |

**Содержание проблемы**

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении электроэнергии в учреждениях культуры.

**Цели и задачи**

**Программы**

Основными целями Программы являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2023 году снижение электроэнергии не менее чем на 25% по отношению к уровню 2017 года.

1. **Проведение комплекса организационно-экономических мероприятий по управлению энергосбережением**

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных планов по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении электроэнергии;

- нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных и нагревательных установок.

2. **Проведение энергетических обследований, разработка и ведение энергетических паспортов.**

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов на всех объектах учреждений культуры;

**Сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на 2018-2023 годы.

## *Анализ потребления энергоресурсов*

**Энергетический баланс по учреждениям культуры за 2017 год**

Электроэнергия Потребление тыс. квт. час. – 4,1

Стоимость тыс. руб. – 1,2

Условия выполнения программы

В соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем, на 3% в год.

**Динамика снижения объема потребляемой электроэнергии на 5% за период с 2018 года по 2023 год, приведена в таблицах (в ценах 2017 года).**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры | Потребления | Факт 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| библиотека | тыс.квт. час. | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| тыс. руб. | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **ИТОГО** | тыс.квт. час. | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| тыс. руб. | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Экономия на срок программы** | | **0,8** | **0,1** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |

**Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в учреждениях культуры:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований,

- снижение затрат на энергопотребление учреждений культуры в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

**Механизм реализации и порядок**

**контроля за ходом реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- учреждения культуры;

При реализации программных мероприятий в учреждениях культуры   
 руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования электроэнергии в учреждении.

Управление Программой осуществляется в основном административными методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

## *План мероприятий* ***по реализации***

целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Получаемый эффект** |
| Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии.  Оформление энергетических паспортов. | Выявление в учреждении слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий |
| Контроль за нецелевым использованием энергоносителей | Снижение потребления энергоресурсов |
| Установка регуляторов расхода электроэнергии на отопительные приборы. | Сокращение потребления электроэнергии |
| Перевод электроотопления объектов на энергосберегающее отопление отдельных помещений | Получение информации для оперативных действий, анализа энергопотребления |