**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**КРИВОЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 23**

от 24.04.2020 с. Кривая Лука

Об утверждении паспорта общественного значимого проекта, претендующего на получение гранта в 2021 г.

На основании Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы, подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» постановления Правительства Иркутской области от 20.12.2019г. № 1112-пп.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении села Кривая Лука Криволукского муниципального образования Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки «Веселый островок» на территории с. Кривая Лука по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности». (Приложение №1)
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный Вестник Криволукского сельского поселения» и на официальном сайте kirenskrn.irkobl.ru в разделе Поселения района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Криволукского

муниципального образования В.И.Хорошева

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области  от «24» января 2020 года № 13-мр |

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий**

**Криволукское муниципальное образование Киренского района**

**(*наименование муниципального образования Иркутской области*)**

1. **Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий (далее – проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта | Создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки «Веселый островок» |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Иркутская обл.Киренский р-он. с.Кривая Лука ул.Терешковой 7 |
| Проект соответствует нормам безопасности и требованиям законодательства Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. | 5931 |
| Цель проекта | создание и обустройство спортивной и детской игровой площадки для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха |
| задачи проекта | 1.Способствование спортивному развитию и оздоровлению детей, формирование позитивного мышления и здорового образа жизни.  - освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации;  - приобретение навыков групповой работы;  - привлечение внимания школьников к актуальным проблемам местного сообщества;  - формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своих территориях;  - формирование практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем;  - профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности;  -пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей;  - формирование высокого уровня социальной культуры;  -формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков;  - облагораживание территории села. |
| Инициаторы проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | Администрация Криволукского муниципального образования, инициативная группа граждан с.Кривая Лука,  ИП Москвитин Виктор  Александрович,  ООО «Сельтеплосети» |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) | Администрация Криволукского муниципального образования |
| Дата начала реализации проекта | 01.06.2021год |
| Дата окончания реализации проекта | 01.09.2021 год |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев со сроком реализации до 31 декабря года, в котором запланировано предоставление субсидии) | 3 месяца |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | **2557.143** |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | **1790.000** |
| местного бюджета (средства подтверждаются выпиской из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проекта в финансовом году, в котором запланировано предоставление субсидии, заверенной финансовым органом муниципального образования или муниципального района Иркутской области, которому передана часть полномочий муниципального образования по решению соответствующих вопросов местного значения) | **76.714** |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | **690.429** |
| из них:  **вклад граждан,** тыс. рублей: | **155,420** |
| денежными средствами | **0** |
| трудовым участием | **155,420** |
| предоставлением помещений | **0** |
| техническими средствами | **0** |
| иное (указать наименования вида расходов) | **0** |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** | **150,00** |
| денежными средствами | **0** |
| трудовым участием | **0** |
| предоставлением помещений | **0** |
| техническими средствами | **150,00** |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |
| **вклад юридических лиц,** тыс. рублей | **385,009** |
| денежными средствами | **0** |
| трудовым участием | **0** |
| предоставлением помещений | **0** |
| техническими средствами | **385,009** |
| иное (указать наименования вида расходов) |  |

**Трудовое участие:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты, количество человеко-часов** | **Стоимость одного человека-часа, рублей** | **Стоимость трудовых затрат, рублей** |
| **1** | **Подготовка территории** | **32,1** | **1500,00** | **48,150** |
| **2** | **Подвоз воды** | **10** | **1531,95** | **15,320** |
| **3** | **Благоустройство территории** | **41** | **2150** | **88,150** |
| **4** | **Озеленение территории** | **10** | **380,00** | **3,80** |
|  | **Всего:** |  |  | **155,420** |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | **61** |
| из них молодежи до 30 лет | **29** |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | все группы населения. |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно прямо и косвенно от реализации проекта, человек | **406** |
| в том числе прямо, человек | **406** |
| косвенно, человек | **397** |

**Инициаторы проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициатор проекта  (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
|  | Администрация Криволукского муниципального образования | Предоставление земельного участка. Контролирует всю деятельность по созданию и обустройству спортивной и детской игровой площадки «Веселый островок», и обеспечивает финансовое обеспечение из бюджета Криволукского муниципального образования в сумме **76.714**тыс. рублей. |
|  | ИП ИП «Москвитин В.А.», | Доставка гравия и песка(**150,00** тыс.руб.) |
|  | Жители села Кривая Лука | Производит монтаж оборудования и ограждения, осуществляет озеленение территории (**155,420** тыс.руб.) |
|  | ООО УК « Сельтеплосети» | Предоставляют на безвозмездной основе технические средства и материалы (смесь песчано-гравийная природная, песок для строительных работ, пиломатериал хвойных пород (**385,009**тыс. руб.) |

1. **Описание проекта**
2. ***Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества***

- дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.

Криволукское муниципальное образование расположено на расстоянии 40 км от районного центра г.Киренск. Численность жителей с.Кривая Лука составляет 406 человек. Отдаленность от районного центра и переправа через реку Лена создает оторванность и труднодоступность жителей Криволукского муниципального образования от зон для отдыха и занятий спортом для детей и молодежи.

На территории Криволукского сельского образования отсутствует спортивная, детская игровая площадка, которая обеспечила бы активную занятость детей, способствовала бы укреплению детского здоровья, ведь прогулки и активный отдых на свежем воздухе – это необходимый компонент здорового образа жизни. Для здоровья ребенка до 7 лет необходимо ежедневно проводить на свежем воздухе не менее 4 часов, для ребенка 7-10 лет – не менее 3 часов, для подростка 11-14 лет – не менее 2,5 часов. Кроме этого, детская игровая площадка позволит занять детей и оградить их от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих здоровью, позволит родителям лучше контролировать детей.

Дети, для которых предназначена данная игровая зона, смогут проявить свою индивидуальность, принимая участие в ролевых играх, придумывая новые игры на обустроенной площадке.

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, активными и веселыми, видеть радость и улыбку на детских лицах, а спортивная, детская игровая площадка поможет исполнить это желание. Все взрослые понимают важность воспитания здорового, спортивного, активного поколения, которое способно выстраивать межличностные взаимоотношения. Именно поэтому граждане Криволукского МО с энтузиазмом подошли к разработке проекта по создание и обустройству спортивной и детской игровой площадки «Веселый островок», ведь она должна стать местом знакомства и крепкой дружбы детей, местом активного детского отдыха, спорта местом объединения и взаимодействия родителей. На установленных спортивном, игровом комплексе дети, подростки, юноши и девушки смогут укреплять свое здоровье, заниматься физической культурой.

Помимо установленных на детской площадке игровых и спортивных конструкций, предполагается установить скамейки, где смогут отдыхать люди различных возрастов, в том числе мамы с колясками смогут проводить время на свежем воздухе, родители смогут следить за своими малышами. Установленные урны помогут содержать обустроенную совместными усилиями территорию в чистоте.

1. ***Календарный план реализации мероприятий проекта***


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| Размещение муниципального заказа, заключение контракта | с 10.05.2021г по 01.06.2021г | Контрактная служба администрации Криволукского МО(Наумова М.А.) |
| **Ремонтно-строительные работы:** |  |  |
| Подготовка площадки, очистка территории | с 01.06.2021г по 10.06.2021г | Инициативная группа граждан Криволукского МО |
| **Приобретение оборудования (расписать подробно)** |  |  |
| Приобретение материалов:  - доставка гравия;  - приобретение и доставка цемента;  - доставка песка.  Приобретение оборудования:  - Приобретение ограждения  - Игрового комплекса  - Песочница с навесом  - Скамейка детская  - Доска для рисования  - Доска для метания  - Беседка малыш  - Урны  - Скамеек | 01.06.2021г. | Подрядчик, согласно заключенного контракта, контроль – контрактная служба администрации Криволукского МО |
| **Прочая деятельность**  (указать наименование) |  |  |
| Монтаж оборудования и ограждения | с 11.07.2021г по 25.08.2021г. | Инициативная группа граждан Криволукского МО |
| Озеленение территории | с 26.08.2021г по 01.09.2021г | Инициативная группа граждан Криволукского МО |


1. **Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Запрашиваемые средства (субсидия),**  **тыс. рублей** | **Мест**  **ный бюд**  **жет, тыс. рублей** | **Привлечение средств из внебюджетных источников** | **Трудовое участие граждан** | **Общие расходы по проекту, тыс. рублей** |
|  |  |
| Приобретение оборудования и материалов: (ограждения,  игрового комплекса  песочницы с навесом, скамейки детской, доски для рисования, доски для метания,  беседки малыш, урн, скамеек ) | **1790.000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1790.000** |
| Работы, связанные с подготовкой площадки |  | **40.714** |  | **48,150** | **88.864** |
| Доставка гравия и песка |  |  | **150,00** |  | **150,00** |
| Использование техники для монтажа оборудования и металлического ограждения |  |  | **121.363** |  | **121.363** |
| Озеленение территории |  |  |  | **3,800** | **3,800** |
| Благоустройство территории |  | **36,000** |  | **88,150** | **124.150** |
| Использование машин и механизмов |  |  | **263.646** |  | **263.646** |
| Подвоз воды |  |  |  | **15,320** | **15,320** |
| **Всего:** | **1790.00** | **76.714** | **535.009** | **155,420** | **2557.143** |

Перечень оборудования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эскиз | Наименование элемента | Цена за единицу | количество | Стом-ть, руб |
| 1 | https://www.teremok24.ru/fotocatalog/1_82n6.jpg | Игровой комплекс | 829095,00 | 1 | 702 257,0 |
| 2 | https://photonfm.ru/wa-data/public/shop/products/83/22/2283/images/11431/11431.750x0.jpg | Песочница с новесом | 59061,00 | 1 | 59 061,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | http://dskperm.ru/uploads/gallery/235c8dcfc46474595b883f29021dc385_big.jpg | Скамейка детская | 19801,00 | 2 | 39 602,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | https://www.terramaf.ru/wp-content/uploads/2019/02/PCM0012_CAD1_EN-768.jpg | Доска для рисования | 16054,00 | 1 | 16 054,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | https://ssd22.ru/images/stories/virtuemart/product/resized/%D0%98%D0%9E.08.34.%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202_1000x1000.jpg | Доска для метания | 13957,00 | 1 | 13 957,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | https://abakan.24-master.ru/image/cache/catalog/katalog/b-46-456x456-product_thumb.jpg | Беседка малыш | 48500,00 | 1 | 48500,00 |
|  | https://shukur.ru/files/originals/id-8496_1.jpg | урна | 5000,00 | 4 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | https://ru.all.biz/img/ru/catalog/3130148.jpeg | Скамья | 21850,00 | 2 | 43700,00 |
|  | Газонное ограждение ГО-07.2 | Металлическое ограждение | 2500,00 | 160 | 400 000,00 |
| http://stroydom.com/upload/iblock/95f/95f415995cc8a10abbee3aef7bd81ad3.jpg | Тротуарная плитка | 2000кв.м | 320 | 160000.00 |
|  | Теневой навес Жираф мини МФ 7120{BUY_CITY} | Теневой навес | 1 | 286868.00 | 286869.00 |
| итого | | 1790000.00 | | | |

План – схема спортивной и детской игровой площадки «Веселый островок»

****



Глава администрации

Криволукского муниципального

образования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И.Хорошева

Лицо, подготовившее проект:

Директор МКУ КДИЦ «СЕЛЯНОЧКА» тел: 89025457098

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.Е.Болотова