**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**МАКАРОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 15**

от 15.04.2020 с. Макарово

«Об утверждении паспорта общественного значимого проекта, претендующего на получение гранта в 2021 году»

На основании Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2019-2024 гг., подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2019-2024 гг.» в редакции постановления Правительства Иркутской области от 26 октября 2018г. № 772-пп.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт общественно значимого проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении села Макарово Макаровского муниципального образования. (Приложение №1)
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный вестник Макаровоского МО» и на официальном сайте kirenskrn.irkobl.ru в разделе Поселения района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макаровского

муниципального образования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ярыгина

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области  от «24» января 2020 года № 13-мр  Приложение 1  к постановлению администрации  Макаровского муниципального образования от 15.04.2020 №15 |

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий**

**Макаровское муниципальное образование Киренского района**

**(*наименование муниципального образования Иркутской области*)**

1. **Общая характеристика общественного значимого проекта по благоустройству сельских территорий (далее – проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление реализации проекта[[1]](#footnote-1) | Создание и обустройство зоны отдыха – **Детская площадка «Островок детства»** в с. Макарово. |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Обустройство зоны отдыха устройство Детской площадки «Островок детства» в с. Макарово по адресу Иркутская область, Киренский район, с. Макарово, ул. Советская,37А. Населенный пункт находится от г. Киренска на расстоянии примерно 45 км. |
| Проект соответствует нормам безопасности и требованиям законодательства Российской Федерации (да/нет) | **Да** |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м. | **1086** |
| Цель и задачи проекта | 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Макаровском муниципальном образовании.  2. Повышение уровня обустройства зоны отдыха Макаровского муниципального образования.  3.Активизация граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.  4. Создание условий для организации активного отдыха для детей. |
| Инициаторы проекта (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) | ИП КФХ Потапова Марина Валентиновна,  жители села Макарово. |
| Заявитель проекта (наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) | Администрация Макаровского муниципального образования – Администрация сельского поселения |
| Дата начала реализации проекта | 15.06.2021 г. |
| Дата окончания реализации проекта | 15.09.2021 г. |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев со сроком реализации до 31 декабря года, в котором запланировано предоставление субсидии) | 3 месяца |
| **Общие расходы по проекту, тыс. рублей:** | **2 740,0** |
| в том числе за счет средств: |  |
| субсидии (сумма средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, которая не превышает 2 млн. рублей и не > 70% от общих расходов по проекту) | **1 918,0** |
| местного бюджета (средства подтверждаются выпиской из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию проекта в финансовом году, в котором запланировано предоставление субсидии, заверенной финансовым органом муниципального образования или муниципального района Иркутской области, которому передана часть полномочий муниципального образования по решению соответствующих вопросов местного значения) | **200,0** |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – всего, тыс. рублей | **522,0** |
| из них:  **вклад граждан,** тыс. рублей: | **100,0** |
| денежными средствами | **0** |
| трудовым участием | **100,0** |
| предоставлением помещений | **0** |
| техническими средствами | **0** |
| иное (указать наименования вида расходов) | **0** |
| **вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:** | **522,0** |
| денежными средствами | **0** |
| трудовым участием | **100,0** |
| предоставлением помещений | **0** |
| техническими средствами | **275,0** |
| приобретение гравия | **147,0** |
| **вклад юридических лиц,** тыс. рублей | **0** |
| денежными средствами | **0** |
| трудовым участием | **0** |
| предоставлением помещений | **0** |
| техническими средствами | **0** |
| иное (указать наименования вида расходов) | **0** |

**Трудовое участие[[2]](#footnote-2):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание работ** | **Трудовые затраты, количество человеко-часов** | **Стоимость одного человека-часа, рублей** | **Стоимость трудовых затрат, рублей** |
| **1.** | Установка скамеек в количестве 10 шт. | 20 | 500,00 | 10000,00 |
| **2.** | Устройство урн -6 шт. | 10 | 500,00 | 5000,00 |
| **3.** | Устройство игрового оборудования | 100 | 500,00 | 50000,00 |
| **4.** | Озеленение | 100 | 125,00 | 12500,00 |
| **5.** | Подготовка основания для устройства сооружений | 50 | 300,00 | 15000,00 |
| **6.** | Копка ямок | 50 | 300,00 | 7500,00 |
| **7.** | **Всего:** |  |  | 460000 |
|  |  |  |  |  |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | **50** |
| из них молодежи до 30 лет | **22** |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта (дети, учащиеся, студенты и др.) | **Дети, учащиеся сельского поселения** |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно прямо и косвенно от реализации проекта, человек | 702 -статистические данные  964 - фактически зарегистрированных жителей |
| в том числе прямо, человек | **645** |
| косвенно, человек | **319** |

**Инициаторы проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициатор проекта  (ф.и.о. гражданина/наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| **1.** | ИП КФХ Потапова Марина Валентиновна, жители села Макарово | Установка и размещение скамеек, урн, уличных фонарей, а также их доставка своими силами, в том числе посадка деревьев.  Данный проект очень значим для территории Макаровского муниципального образования.  Безвозмездная помощь трудовым  участием, специальной техникой.  Доставка гравия. |
| **2.** | Администрация Макаровского муниципального образования | Оформление и предоставление земельного участка. Контролирует всю деятельность по обустройству площадки и обеспечивает финансовое обеспечение из бюджета Макаровского муниципального образования в сумме 200 тыс. рублей. Организует приобретение скамеек, урн, фонарей, ограждение, игровых комплексов. |

1. **Описание проекта**

Село Макарово находится в Иркутской области Киренского района в 45 км от г. Киренска.

В Макаровском муниципальном образовании сложилась неблагоприятная ситуация в комплексном развитии поселения. К сожалению, ввиду отсутствия финансирования, не возможно, обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха.

Непривлекательность проживания на территории села Макарово вызывает ряд негативных настроений, как среди молодежи, так и среди взрослого населения и детей.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в развитии Макаровского муниципального образования является крайне низкий уровень комфортности проживания и низкий уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

В связи с этим наличие и обустройство площадки для детей станет важным этапом по осуществлению проекта в сфере агропромышленного комплекса, так как большинство маленьких граждан, которые могут воспользоваться данной площадкой, живут в сельской местности. Население села Макарово составляет 745 человек.

Доступность зон отдыха является одной из форм организации досуга.

Чувство сопричастности к общему делу, направленному на улучшение собственной жизни и жизни других людей – является важным условием данного проекта. Это прекрасная возможность, дать жителям почувствовать себя участником в преобразовании своей малой Родины. Население села Макарово проявляет высокую общественную активность в создании и обустройстве площадки для детей.

Территория реализации проекта представляет собой земельный участок с разрешенным использованием для культурного развития. После окончания установки сооружений для отдыха детей предусмотрен комплекс дополнительных мероприятий по озеленению территории.

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в селе Макарово Киренского района Иркутской области.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Площадка для отдыха будет доступна на безвозмездной основе для отдыха маленьким жителям и гостям села Макарово Макаровского муниципального образования в любое удобное для них время. Реализация проекта будет иметь благоприятные и воспитанные последствия, будет решена проблема занятости детей дошкольного и школьного возраста, молодежи.

Среди основных целей и задач проекта можно выделить следующее:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в селе Макарово
2. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.
3. Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограждение | ОМ 107 Ограждение тип 7 H-500{BUY_CITY} | | **2 800 р. м.п.** |
| Диван со спинкой | |  | | --- | | Скамья МФ 433.1{BUY_CITY} | | | **6 000 р.** |
| Урна для мусора на опорах | D:\2016\Каталог\БЛАГОУСТРОЙСТВО\Урны\Урна 2\urna_obr1_alfa.png | | **5000 р.** |
| Фонарь уличный | Фонарь LS Стрит-17 | **30 000 р.** | |
| Детский игровой комплекс «Карандаши» | Детский игровой комплекс  «Карандаши» ДИК 2604 Н=1200{BUY_CITY} | **340 000 р.** | |
| Детский игровой комплекс «Карандаши» | Детский игровой комплекс  «Карандаши» ДИК 2602 Н=1200{BUY_CITY} | **250 000 р.** | |
| Качалка на пружине  Машинка | Качалка на пружине Машинка ИО 202{BUY_CITY} | **50 000 р.** | |
| Карусель с рулем | Карусель с рулем ИО 307{BUY_CITY} | **40 000 р.** | |
| Арка | Арка Морская МФ 804{BUY_CITY} | **15 000 р.** | |
| Теневой навес | Теневой навес Жираф мини МФ 7120{BUY_CITY} | **450 000 р.** | |
| Тротуарная плитка | http://stroydom.com/upload/iblock/95f/95f415995cc8a10abbee3aef7bd81ad3.jpg | **160 000 р.** | |

**План – схема Детская площадка «Островок детства»**

**(примерный)**

******

1. ***Календарный план реализации мероприятий проекта***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту)** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| **Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.)**  Подготовка площадки, уборка мусора, удаление кустов, планировка. | с 15.06.2021г – 30.06.2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования |
| **Ремонтно-строительные работы:** |  |  |
| Подготовка основания для устройства сооружений;  Устройство:  - Скамеек, урн;  - уличных фонарей.  - озеленение. | с 30.06.2021-30.08.2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования, инициативная группа жителей. |
| **Приобретение оборудования (расписать подробно)** |  |  |
| Приобретение материалов:  **-** доставка гравия;  - приобретение и доставка цемента;  - доставка песка.  Приобретение оборудования:  - приобретение ограждения;  - приобретение скамеек, урн, уличных фонарей, игровых комплексов. | с 15.06.2021 г. по 30.07. 2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования, инициативная группа жителей. |
| **Прочая деятельность**  **(указать наименование)** |  |  |
| Озеленение территории, клумбы. | с 15.06.2021 г.- 15.09.2021 г. | Администрация Макаровского муниципального образования. Инициативная группа жителей. |

1. **Смета расходов по проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Запрашиваемые средства (субсидия),**  **тыс. рублей** | **Мест**  **ный бюд**  **жет, тыс. рублей** | **Привлечение средств из внебюджетных источников1** | **Трудовое участие граждан** | **Общие расходы по проекту, тыс. рублей** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка основания для устройства сооружений | - | - | 100,00 | 15,0 | 115,00 |
| Доставка гравия и песка | - | - | 147,00 | - | 147,00 |
| Приобретение цемента | 33,00 | - | - | - | 33,00 |
| Приобретение уличных фонарей  (4 шт) | 120,00 | - | - | - | 120,00 |
| Приобретение ограждения | 370,00 | - | - | - | 370,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставка ограждения | - | 100,00 | - | - | 100,00 |
| Приобретение скамеек (10 шт) | 60,00 | - | - | - | 60,00 |
| Приобретение качалка на пружине | 50,00 | - | - | - | 50,00 |
| Карусель с рулем | 40,00 | - | - | - | 40,00 |
| Игровой комплекс | 340,00 | - | - | - | 340,00 |
| Игровой комплекс | 250,00 | - | - | - | 250,00 |
| Теневой навес | 450,00 | - | - | - | 450,00 |
| Покупка тротуарной плитки | 160,00 | - | - | - | 160,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арка | 15,00 | - | - | - | 15,00 |
| Покупка урн (6 шт) | 30,00 | - | - | - | 30,00 |
| Доставка скамеек, урн, уличных фонарей | - | 100,00 | - | - | 100,0 |
| Монтаж скамеек | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| Монтаж урн | - | - | - | 5,00 | 5,00 |
| Озеленение | - | - | - | 12,5 | 12,50 |
| Копка ямок | - | - | - | 7,50 | 7,50 |
| Вывоз мусора, уборка территории | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| Устройство уличных фонарей, игровых комплексов. | - | - | 110,00 | 50,0 | 160,0 |
| Установка ограждения | - | - | 150,00 | - | 150,00 |
| Всего: | 1918,0 | 200,0 | 522,00 | 100,00 | **2740,00** |

**Глава муниципального**

**образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(М.П., подпись) (расшифровка подписи)***

**Лицо, подготовившее**

**проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(должность) (контактный телефон)***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(подпись) (расшифровка подписи)***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о предоставлении средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды, купли-продажи, дарения помещения, технических средств, материалов, оборудования.

1. В соответствии с пунктом 3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1112-пп. [↑](#footnote-ref-1)
2. При расчете общей стоимости проекта учитываются стоимостные показатели трудовых затрат, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют установку, монтаж оборудования (подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ) [↑](#footnote-ref-2)